TRADEFLOW

OPERATING SYSTEM

El manual de funcionamiento de la empresa

Versión 1.0 — Junio 2026

Fernando Carbonell Cabo

Founder & CEO — TrabFlow Technologies, S.L.

# 1. Por qué existe este documento

La mayoría de los fundadores de startups técnicas toman decisiones reactivas. Un cliente pide una feature. La añaden. Un competidor lanza algo. Lo copian. Un inversor pregunta algo. Improvisan la respuesta.

Esto es normal al principio. Pero a partir del momento en que TrabFlow tiene beta testers, reuniones con asociaciones, e inversores potenciales, la improvisación se convierte en el mayor riesgo del negocio.

Este documento existe para que Fernando no tenga que improvisar.

- Cuando un instalador pida una feature rara, aquí estará la respuesta.

- Cuando un inversor pregunte por la estrategia de crecimiento, aquí estará la respuesta.

- Cuando haya que decidir si un bug es urgente o puede esperar, aquí estará el criterio.

- Cuando la cabeza esté llena de posibilidades y no se sepa por dónde empezar, aquí estará el orden.

Regla de uso: Antes de tomar cualquier decisión importante sobre producto, dinero, partnerships, o arquitectura — leer primero este documento.

# 2. Visión y Misión

## Visión a 10 años

Ser la plataforma operativa estándar del instalador europeo.

En 2036, un fontanero en Lisboa, un electricista en Berlín, y un instalador HVAC en Milán usan TrabFlow para gestionar su empresa. No porque no haya alternativas. Sino porque TrabFlow es la única plataforma construida exclusivamente para ellos, con IA integrada desde el primer día, y con los catálogos de los distribuidores locales conectados directamente.

## Misión actual (2026)

Dar a cada instalador español las herramientas que solo tienen las grandes empresas.

Un instalador autónomo con TrabFlow puede hacer lo que antes solo podía hacer una empresa con un equipo administrativo: presupuesto profesional en 30 segundos, factura legal, gestión de contratos de mantenimiento, y seguimiento de técnicos de campo. Todo desde el móvil. Todo en su idioma. Todo adaptado a su oficio.

## Valores

### 1. El instalador primero

Cada decisión se toma pensando en el instalador en obra, no en el desarrollador en su ordenador. Si una feature no tiene valor en obra, no entra.

### 2. Menos clics, más trabajo hecho

La app debe hacer el trabajo, no añadirlo. Un presupuesto debe crearse más rápido con TrabFlow que a mano. Una factura debe generarse en un clic desde el presupuesto. Un parte de trabajo debe rellenarse en 30 segundos desde el móvil.

### 3. La IA es el fondo, no la portada

La inteligencia artificial de TrabFlow es la ventaja competitiva, pero el instalador no debe sentir que usa una app de IA. Debe sentir que usa una app que simplemente funciona. La IA es lo que hace que funcione, no lo que el instalador tiene que aprender.

### 4. Crecimiento sin pérdida de foco

TrabFlow puede expandirse a nuevos oficios, nuevos países, y nuevas integraciones. Pero solo cuando el núcleo esté sólido. Nunca a costa de la calidad de lo que ya existe.

### 5. Una empresa de una persona puede ganar

La ventaja de TrabFlow es la velocidad y el foco. Un equipo de tres personas en una corporación tarda 6 meses en hacer lo que un fundador solo puede hacer en 3 semanas. Esta ventaja se protege a toda costa.

# 3. El cliente TrabFlow

## Perfil principal — El instalador autónomo

Nombre: Paco, Javi, Marcos, Miguel — Edad: 35-55 años — Oficio: Electricista, fontanero, climatizador, reformas

- Dolor principal: "Pierdo media hora haciendo cada presupuesto a mano"

- Segundo dolor: "Mis clientes no me toman en serio cuando les mando un WhatsApp con los precios"

- Tercer dolor: "No tengo tiempo para llevar la administración"

- Tecnología: WhatsApp, YouTube, Google Maps. No usa Excel. Tiene miedo a las "apps complicadas".

- Cómo decide comprar: Por recomendación de otro instalador o porque lo ve funcionar en persona.

## Perfil secundario — La empresa de instalación

Tamaño: 5-20 personas (dueño + técnicos de campo + oficina)

- Dolor principal: "No sé qué están haciendo mis técnicos en cada momento"

- Segundo dolor: "Los partes de trabajo llegan tarde y mal"

- Tercer dolor: "La facturación de los contratos de mantenimiento es un caos"

## Lo que NO es el cliente TrabFlow (ahora)

- Grandes constructoras (> 50 personas)

- Empresas con ERP ya implementado (SAP, Sage 200)

- Sectores fuera de instalaciones técnicas (limpieza, jardinería a escala, etc.)

- Instaladores que solo hacen subcontratas sin cliente final propio

## Cómo habla el cliente

| El cliente dice... | Nosotros decimos... |
| --- | --- |
| "que me lo haga solo" | automatización |
| "que entienda lo que le digo" | IA generativa |
| "que tenga los precios de Obramat" | integración con proveedores |
| "una app de suscripción mensual" | SaaS |

Regla: Todo el copy de la landing, los emails, y la app debe usar el vocabulario del cliente, no el del desarrollador.

# 4. Filosofía de producto

## Los 5 principios de producto

### Principio 1: El primer minuto es sagrado

El instalador que instala la app debe crear su primer presupuesto en menos de 3 minutos desde que introduce su email. Si no lo consigue, TrabFlow ha fracasado. No importa lo bueno que sea el resto.

### Principio 2: Cada módulo debe justificarse con una frase

"Con esto, el instalador puede [hacer X] en [tiempo Y] sin [dolor Z]." Si no puedes rellenar esa frase con un beneficio concreto, el módulo no entra.

- ✅ Con el presupuesto por voz, el instalador puede hacer un presupuesto en 30 segundos sin teclear nada.

- ✅ Con los contratos de mantenimiento, el instalador puede facturar automáticamente sus revisiones mensuales sin recordarlo cada mes.

- ❌ Con las rutas del día, el instalador puede optimizar su ruta. (Demasiado vago. Google Maps ya lo hace.)

### Principio 3: Móvil primero, siempre

El instalador usa el móvil en obra. El jefe usa el ordenador en la oficina. Todo flujo crítico debe funcionar perfectamente en móvil. Los flujos de gestión avanzada pueden ser solo PC.

### Principio 4: No añadir features, añadir valor

Una feature nueva que complica el producto es peor que no añadirla. Solo entra si:

- La piden 3 o más usuarios de la beta con las mismas palabras.

- No puede cubrirse con algo que ya existe.

- No complica los flujos existentes.

### Principio 5: El producto es la demo

Si el producto no es suficientemente bueno para mostrarlo en vivo a un inversor sin preparación, no está listo para crecer. La demo siempre es en vivo, nunca en grabación.

## Qué NO es TrabFlow (nunca)

- Una app de contabilidad completa (Holded, Sage)

- Un ERP para grandes empresas

- Un marketplace de instaladores

- Un sistema de gestión de proyectos genérico

- Una app de comunicación interna (Slack, Teams)

# 5. Sistema de decisión de features

## La pregunta de los 10 segundos

- ¿La pidió un instalador real con sus propias palabras? (Si la imaginaste tú, no cuenta)

- ¿La usaría un instalador en obra, no en la oficina? (Si solo tiene sentido en ordenador, es menos urgente)

- ¿Se puede explicar en una frase sin jerga técnica? (Si no, es demasiado compleja)

Si las 3 respuestas son SÍ → entra en la lista de evaluación. Si alguna es NO → puede entrar más adelante.

## El filtro de prioridad

| Criterio | Peso |
| --- | --- |
| Impacto en retención | 40% |
| Impacto en adquisición | 30% |
| Tiempo de implementación | 20% |
| Riesgo técnico | 10% |

## El sistema de clasificación A/B/C/D/E

| Clase | Para features | Para cambios técnicos |
| --- | --- | --- |
| A | Correcto, mantener | Correcto, no tocar |
| B | Mejorar antes de beta | Corregir antes de beta |
| C | Post-PMF | Post-PMF |
| D | No durante validación | No durante validación |
| E | No aporta valor: cancelar | No aporta valor: se cancela |

## Ejemplos reales de clasificación

### Clase B — antes de beta

- Mejorar el onboarding (reduce churn en el primer día)

- Error boundary (la app no puede morir en blanco ante un inversor)

- Code splitting (primera carga < 2 segundos)

### Clase C — post-PMF

- Tests automáticos

- Routing con React Router

- Internacionalización

### Clase D — nunca durante validación

- Cambiar de Supabase a otra BD

- Microservicios

- Reescribir el frontend en otro framework

### Clase E — cancelar

- Renombrar carpetas del proyecto

- Reorganizar archivos sin beneficio funcional

- Añadir abstracciones por "limpieza"

- Documentar internamente lo que ya se entiende

# 6. Estrategia comercial

## El embudo de TrabFlow

| CONCIENCIA | Instalador ve TrabFlow en redes / boca a boca de otro instalador |
| --- | --- |
| INTERÉS | Visita la landing. Ve la demo. Piensa "esto me vendría bien". |
| PRUEBA | Se registra. Trial de 3 meses. Crea su primer presupuesto. |
| CONVERSIÓN | Se da cuenta de que ahorra 2 horas por semana. Paga. |
| EXPANSIÓN | Invita a sus técnicos. Añade el módulo de mantenimiento. |
| EMBAJADOR | Recomienda TrabFlow a otros instaladores en su gremio. |

## Canal 1 — Instaladores directos (2026)

- Cómo llegan: Boca a boca, LinkedIn, grupos de WhatsApp de instaladores, Instagram de obra.

- Precio: 29-49 €/mes (validar en la beta qué precio soporta el mercado).

- Objetivo 2026: 20 beta → 100 de pago.

## Canal 2 — Asociaciones (octubre 2026)

- CONAIF — Confederación Nacional de Instaladores de Fontanería, Gas, Calefacción y Afines

- FENIE — Federación Nacional de Instaladores de Telecomunicaciones

- APIEM — Asociación Provincial de Instaladores Eléctricos de Madrid

Objetivo: 1 acuerdo firmado con una asociación antes de fin de 2026.

## Canal 3 — Distribuidores (noviembre 2026)

- Obramat (Leroy Merlin profesional) — Opción A: fee mensual por aparecer en catálogo

- Saltoki (distribuidor electricidad y fontanería) — Opción B: comisión 2-3% sobre pedidos

- Sonepar (distribuidor material eléctrico) — Opción C: distribuidor patrocina cuentas TrabFlow

## Canal 4 — Fabricantes e integraciones (noviembre–diciembre 2026)

El fabricante paga por visibilidad en el catálogo. Similar a Amazon Ads pero para instaladores. Este canal es post-PMF si no hay recursos para activarlo antes.

## Canal 5 — Inversión (diciembre 2026)

- Business Angels especializados en B2B SaaS o sector construcción/instalaciones.

- ENISA — Préstamo participativo para startups. Hasta 300K€ a bajo interés.

- Ronda Seed — 300K–500K€ objetivo. Valoración pre-money estimada: 1.5–2M€.

# 7. Sistema de arquitectura técnica

La arquitectura sirve al producto. El producto sirve al cliente. El cliente paga la empresa. La empresa financia la arquitectura. En ese orden. Nunca al revés.

## Stack técnico — permanente durante fase A (hasta PMF)

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Frontend | React 19 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS |
| Backend | Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + RLS) |
| Edge Functions | Deno (Supabase Edge Functions) |
| IA | Google Generative AI (Gemini) + Voyage AI (embeddings) |
| Pagos | Stripe |
| Deploy | Vercel (frontend) + Supabase Cloud (backend) |
| PWA | Service Worker + Web Push |

Regla: No se cambia ninguna tecnología del stack durante la fase A. Cero debate sobre esto.

## Lo que nunca se hace durante validación de mercado

- Reescribir arquitectura o cambiar tecnologías

- Microservicios

- Refactor masivo

- Tests completos (excepto flujos críticos de pago)

- CI/CD completo (suficiente con tsc --noEmit local)

## El presupuesto técnico de la semana

Cada semana, el 80% del tiempo técnico va a producto (lo que el cliente ve). El 20% va a deuda técnica (lo que el cliente no ve pero que evita que el producto explote). Si hay un bug crítico reportado por un beta tester, se para todo lo demás.

# 8. El calendario estratégico (2026–2027)

## FASE A — Julio–Diciembre 2026: Conseguir el PMF

Objetivo: 20 instaladores de pago. Primera asociación firmada. Primeros datos reales.

### Julio 2026

- Técnico: B1, B2, B9 (críticos), onboarding mejorado

- Producto: Vídeo demo 90s, actualizar landing

- Empresa: Seleccionar los 20 beta testers, pitch deck

### Agosto 2026

- Técnico: B5, B8, QA manual

- Comercial: Dossier CONAIF/FENIE, dossier distribuidores, FAQs

- Empresa: Vídeo demo 3-4 minutos, one-pager inversores

### Septiembre 2026

- Beta cerrada: 20 instaladores, 20 entrevistas

- Objetivo: 20 aprendizajes documentados

### Octubre 2026

- Reuniones: CONAIF, FENIE, APIEM

- Pilotos con 2-3 distribuidores

- Incorporar feedback de la beta en el producto

### Noviembre 2026

- Reuniones: Obramat, Saltoki, Sonepar

- Primera integración de catálogo

- Inicio conversaciones con fabricantes

### Diciembre 2026

- Reuniones: Business Angels

- Solicitud ENISA

- Cierre de ronda Seed 300-500K€

- Balance: ¿Tenemos PMF?

## Definición de PMF para TrabFlow

TrabFlow tiene PMF cuando:

- 100 instaladores de pago activos (usan la app al menos 3 veces por semana).

- El 40% de los usuarios dicen que estarían "muy decepcionados" si TrabFlow desapareciera (escala de Sean Ellis).

- El churn mensual es < 5%.

- Al menos un acuerdo firmado con una asociación del sector.

## FASE B — 2027: Sprint Arquitectura + Escalado

Prerequisito: PMF (100 clientes, 25K MRR, primera ronda). Duración: 3 meses. Solo arquitectura, sin nuevas funcionalidades.

### Mes 1 — Fundamentos

- Testing de integración (flujos críticos)

- CI/CD completo (GitHub Actions)

- Sentry + observabilidad básica

### Mes 2 — Deuda técnica

- React Router v7

- Tipos generados Supabase

- División de supabase.ts en servicios

### Mes 3 — Arquitectura de features

- División de AppDashboardView.tsx

- Feature Folders

- Internacionalización (si hay señales de Portugal/LATAM)

## FASE C — 2027-2028: Escalado Real

Prerequisito: Ronda Seed cerrada. Equipo de 3-5 personas.

- Feature Folders completados

- Arquitectura por dominios

- Librerías internas (design system)

- CI/CD completo con preview deployments

- Testing extensivo

- Observabilidad y métricas avanzadas

- Internacionalización completa

## FASE D — 2028+: Internacionalización

Prerequisito: 500 clientes. Serie A.

- Portugal (euro, IVA 23%)

- LATAM — México primero (MXN, IVA 16%)

- Multimoneda real

- Versionado normativo por país

- IA adaptada a cada región

# 9. Priorización semanal — el protocolo del lunes

## La regla de los 3 trabajos

Cada semana tiene exactamente 3 trabajos. No 10. No 5. Exactamente 3. Si hay más de 3 urgentes, elegir los que más acercan a:

- Un cliente pagando dinero, o

- Una reunión clave que avanza el negocio, o

- Un bug que puede perder un cliente existente.

## El formato del lunes (30 minutos)

SEMANA X — [Fecha] ESTADO DEL DASHBOARD (5 min) ├── ¿Qué avanzó la semana pasada? └── ¿Qué está en rojo? LOS 3 TRABAJOS DE ESTA SEMANA (10 min) ├── Trabajo 1: [qué, para quién, en cuánto tiempo] ├── Trabajo 2: [qué, para quién, en cuánto tiempo] └── Trabajo 3: [qué, para quién, en cuánto tiempo] UN APRENDIZAJE DE LA SEMANA PASADA (5 min) └── [Una frase. ¿Qué funcionó o qué no funcionó?]

## Cómo escribir un trabajo bien

|  | Ejemplo |
| --- | --- |
| ❌ Mal | "Mejorar el onboarding" |
| ✅ Bien | "Reducir el wizard de registro de 7 pasos a 3, para que el instalador llegue al dashboard en < 60 segundos" |
| ❌ Mal | "Arreglar bugs" |
| ✅ Bien | "Corregir el bug de pantalla en blanco al hacer logout desde iOS Safari (reportado por 2 beta testers)" |

# 10. KPIs de la empresa

## Fase A (ahora) — Los únicos 5 KPIs que importan

| KPI | Definición | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Instaladores activos | Usaron la app 3+ veces en 7 días | 20 (sep 2026) |
| Presupuestos/semana | Media por usuario activo/semana | > 3 |
| Conversión ppto→factura | % aceptados que generan factura | > 70% |
| Churn mensual | % usuarios de pago que cancelan | < 5% |
| NPS | ¿Recomendarías TrabFlow? (0-10) | > 40 |

## Fase B (post-PMF) — KPIs adicionales

- MRR — Monthly Recurring Revenue

- ARR — Annual Recurring Revenue

- LTV — Lifetime Value por cliente

- CAC — Coste de adquisición por canal

- Payback period — meses para recuperar el CAC

- Expansion revenue — upgrades de plan

# 11. Dashboard CEO

Una página. Una vez por semana. El lunes.

TRABFLOW — CEO DASHBOARD — [SEMANA / FECHA] PRODUCTO Beta lista para lanzar [ ] X% Onboarding < 60s [ ] X% Bugs críticos abiertos [número] EMPRESA / COMERCIAL Pitch deck completo [ ] X% Vídeo demo listo [ ] X% Dossier CONAIF listo [ ] X% BETA Beta testers seleccionados X / 20 Beta testers activos X / 20 Entrevistas realizadas X / 20 ASOCIACIONES CONAIF [pendiente / contactado / reunión / firmado] FENIE [estado] APIEM [estado] DISTRIBUIDORES Obramat [estado] Saltoki [estado] Sonepar [estado] INVERSIÓN Business Angels [estado] ENISA [estado] Ronda Seed [estado]

## Reglas del dashboard

- Solo una pantalla. Si no cabe, hay demasiada información.

- Sin decimales. Los decimales sugieren precisión falsa. Redondear siempre.

- El rojo llama la atención. Si hay algo en rojo, es lo primero que se hace esa semana.

- Actualizar el lunes, revisar el viernes.

- Los estados tienen solo 4 valores: contacto pendiente → contactado → reunión agendada → firmado

# 12. Reglas para levantar inversión

## Cuándo buscar inversión

No antes de tener:

- 20 instaladores de pago con al menos 2 meses de historial.

- NPS > 40.

- Un acuerdo firmado (o muy avanzado) con al menos una asociación o distribuidor.

- Un modelo financiero creíble que justifique el uso de los fondos.

Un inversor que entra antes de tener tracción controla demasiado. Un inversor que entra con tracción invierte a tu valoración.

## Cuánto pedir y a qué valoración

- Objetivo Seed: 300.000–500.000 €

- Valoración pre-money objetivo: 1.5–2 M€

- Implicación: dar entre el 15% y el 25% de la empresa.

- Regla de oro: No dar más del 20% en la primera ronda.

## Qué se hace con el dinero

| Uso | Importe | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Salario fundador (12 meses) | 50.000 € | Sostenibilidad |
| Primer empleado técnico | 40.000 € | Escalar el producto |
| Marketing y ventas | 80.000 € | Adquisición de clientes |
| Infraestructura (Supabase, Vercel, AI) | 30.000 € | Escalar la plataforma |
| Legal y compliance | 20.000 € | ENISA, contratos, IP |
| Fondo de operaciones | 80.000 € | Colchón 18 meses |
| TOTAL | 300.000 € |  |

## Qué NO hacer al levantar inversión

- No aceptar dinero de alguien que no entiende el sector de instalaciones.

- No aceptar condiciones de liquidación preferente > 1x sin participación.

- No dar un asiento en el board sin tener al menos 2 años de runway.

- No hablar con inversores antes de tener los primeros 10 clientes de pago.

- No firmar un term sheet sin que lo revise un abogado especializado en startups.

## Cómo presentar TrabFlow a un inversor

Los 12 slides del pitch deck:

- El problema — El instalador español pierde 5 horas por semana en papeleo

- La solución — Demo en vivo del presupuesto por voz (30 segundos)

- El mercado — 1.2M instaladores en España, 15B€ en Europa

- El producto — Screenshots de los módulos clave

- La tecnología — IA diferenciadora (voz, foto, RAG normativa)

- El modelo de negocio — SaaS 29-99€/mes por empresa

- Tracción — Beta testers, NPS, presupuestos creados, asociaciones

- Estrategia comercial — Canal asociaciones + canal distribuidores

- Competencia — Por qué TrabFlow gana (nadie tiene IA para instaladores en España)

- El equipo — El fundador y la visión

- Financials — Proyección 3 años, camino a la rentabilidad

- El ask — 300-500K€ a X valoración, uso de fondos

## ENISA — Cómo solicitarlo

- Empresa constituida en España (ya existe Trabflow Technologies SL).

- Menos de 6 años de antigüedad.

- Plan de negocio documentado.

- Al menos un inversor privado co-invirtiendo.

- No tener pérdidas acumuladas > fondos propios.

Plazo de resolución: 3-6 meses. Cuándo solicitarlo: noviembre-diciembre 2026, con los primeros inversores privados ya comprometidos.

# 13. Protocolo de crisis

Una crisis es cualquier evento que puede hacer perder clientes, dañar la reputación, o bloquear el negocio en las próximas 48 horas.

## Tipo 1: Bug crítico en producción

Definición: La app no funciona para el 20%+ de los usuarios o un flujo de pago está caído.

- Comunicar inmediatamente a los beta testers afectados (WhatsApp directo).

- Identificar y revertir el último deploy si es posible.

- Si no es reversible, aislar el módulo afectado.

- No publicar en redes hasta tener solución.

- Publicar postmortem en el grupo de beta cuando esté resuelto.

Un cliente que ve que el fundador responde en < 2 horas confía más, no menos.

## Tipo 2: Filtración de datos

Definición: Datos de clientes expuestos o accedidos sin autorización.

- Identificar el alcance de la filtración.

- Revocar todos los tokens de acceso afectados.

- Notificar a los usuarios afectados directamente (obligación legal RGPD).

- Notificar a la AEPD si pasan > 72 horas sin notificación.

- Contactar a un abogado especializado en protección de datos.

## Tipo 3: Competidor lanza algo similar

- Analizar con calma. ¿Es lo mismo o parece lo mismo?

- Preguntar a los beta testers si les importa.

- Si les importa → añadir a la lista de evaluación de features.

- Si no les importa → ignorar y seguir el plan.

La mayoría de los "competidores" que lanzan features similares no tienen la misma profundidad. Ejecutar el plan es mejor que reaccionar al ruido.

## Tipo 4: Un beta tester clave cancela

- Llamar (no email, no WhatsApp) para entender el motivo real.

- Documentar el motivo en los aprendizajes de beta.

- Si es un bug → arreglar en < 24 horas.

- Si es precio → analizar si el precio es el problema o solo la excusa.

- Si es funcionalidad faltante → evaluar si es una señal de mercado.

Un usuario que cancela y explica por qué vale más que diez que siguen sin comprometerse.

# 14. Glosario TrabFlow

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Beta cerrada | Fase con 20 instaladores seleccionados. Sin registro público. Objetivo: aprender, no crecer. |
| PMF | Product-Market Fit. Para TrabFlow: 100 clientes de pago, NPS > 40, churn < 5%, 1 acuerdo con asociación. |
| El momento wow | El instante en que un instalador ve por primera vez el presupuesto generado por voz. Es el momento que hay que capturar en el vídeo de pitch. |
| Clase B | Mejora técnica que debe hacerse antes de beta. No es opcional. |
| Clase E | Cambio que no aporta valor al cliente. Se cancela automáticamente. |
| Oficio | El tipo de instalación (fontanería, electricidad, climatización, reformas, etc.). |
| Org | Una organización en TrabFlow. Corresponde a una empresa de instalación. |
| Worker | Un técnico de campo asociado a una organización. Ve solo sus trabajos. |
| Base Maestra | La base de datos de actuaciones (trabajos tipo) por oficio. Es el cerebro que alimenta los presupuestos por voz y foto. |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation. Sistema que permite al Asistente Técnico buscar en la normativa real antes de responder. |
| Trial | Período de prueba de 3 meses incluido en el registro. Sin necesidad de tarjeta de crédito. |
| Distribuidores | Empresas de distribución de material (Obramat, Saltoki, Sonepar). Canal de ventas indirecto y fuente de revenue por catálogo. |
| Asociaciones | CONAIF, FENIE, APIEM. Multiplicadores de distribución. |
| ENISA | Empresa Nacional de Innovación. Financia startups con préstamos participativos a bajo interés. |
| Ronda Seed | Primera ronda formal de inversión externa. Objetivo: 300-500K€. |

# Apéndice — Reglas no negociables

Estas reglas se siguen aunque alguien externo diga que son incorrectas.

| 1 | El instalador primero. Siempre. Sin excepción. |
| --- | --- |
| 2 | El calendario comercial manda sobre la arquitectura técnica. |
| 3 | Clase E no se hace. Nunca. Aunque parezca lógico. |
| 4 | No más de 3 trabajos por semana. Si se hacen más, hay un problema de priorización. |
| 5 | Los beta testers son el equipo de producto. Sus palabras literales son la spec. |
| 6 | No hablar con inversores sin tracción. |
| 7 | No dar más del 20% en la primera ronda. |
| 8 | Un bug crítico para un beta tester es prioridad absoluta en las próximas 24 horas. |
| 9 | La demo siempre es en vivo. Nunca en grabación en reuniones presenciales. |
| 10 | El stack técnico no cambia durante la fase A. Cero debate. |

TrabFlow Operating System — Versión 1.0

Redactado: 25 de junio de 2026 · Propietario: Fernando Carbonell Cabo, Founder & CEO, TrabFlow Technologies SL