DOCUMENTO DE IMPLEMENTACIÓN · CONFIDENCIAL · JULIO 2026

AI Validation Center

TrabFlow

Staff Software Architect + Product Owner + Senior UX Engineer

v1.0 — Julio 2026

## Índice

| # | Fase | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 1 | Análisis del estado actual | Qué existe, qué se reutiliza, qué componentes hacen falta |
| 2 | Navegación y arquitectura del módulo | Estructura de rutas y pantallas del Admin Panel |
| 3 | Diseño de pantallas | Wireframes y convenciones de UI |
| 4 | Dashboard principal | Vista ejecutiva con KPIs y gráfico histórico |
| 5 | Pantalla Benchmarks | Biblioteca y gestión de benchmarks |
| 6 | Pantalla de Ejecución | Wizard de lanzamiento y progreso en tiempo real |
| 7 | Comparador | Semáforo, KPIs, movimientos y clasificación de causas |
| 8 | Detalle de caso | Diagnóstico profundo por query individual |
| 9 | Analytics | Series históricas de KPIs por versión y oficio |
| 10 | Sistema de versiones | Registro auditable con rollback desde UI |
| 11 | Integración con proveedores | Benchmarks por proveedor y vista filtrada |
| 12 | Seguridad y roles | Tabla de permisos y modelo de acceso |
| 13 | Modelo de datos | Schema completo de tablas y relaciones |
| 14 | Roadmap por sprints | 4 sprints × 2 semanas con entregables y riesgos |
| 15 | Resultado esperado | Criterios de éxito por sprint |

FASE 1 Análisis del estado actual

## Qué ya existe

El panel de administración (AdminView.tsx, 3.887 líneas) es un componente monolítico con navegación por estado (section === 'xxx'). Ya tiene 15+ secciones. El único antecedente de modularización es AdminSuppliersSection.tsx (58 KB) — este es el patrón a seguir obligatoriamente para el AI Validation Center.

### Scripts de benchmark existentes (scripts/test-motor-ia/)

▸  run-tests.ts — ejecutor principal, acepta --out=<dir> y --batch=N

▸  classify.ts — clasificación de resultados

▸  queries.json — dataset oficial de 400 consultas

▸  compare_v56_v57b_v58.py — comparativa triple con clasificación de causas

### Historial de resultados existentes

▸  output/benchmark_v56_full/ — 400 resultados (baseline oficial)

▸  output/runs/v57b_candidate/ — 400 resultados v57b

▸  output/runs/v58_candidate/ — 400 resultados v58 (fallido)

### Librerías disponibles sin instalación adicional

▸  recharts ^3.8.1 — gráficos (ya en uso en AdminView)

▸  lucide-react — iconografía

▸  @supabase/supabase-js — cliente de datos

▸  tailwindcss — estilos

Edge function: trade-voice-to-quote ya expone _meta.prompt_version, _meta.stop_reason, _meta.tokens_out y acepta TRADE_TEST_KEY para bypass de autenticación.

## Qué se puede reutilizar directamente

| Recurso | Reutilización |
| --- | --- |
| Sidebar de AdminView | Añadir enlace 'AI Validation Center' |
| Patrón section === 'xxx' | Añadir section === 'ai-validation' |
| AdminSuppliersSection.tsx | Modelo estructural del nuevo componente |
| recharts | Todos los gráficos del módulo |
| classify.ts | Clasificación de resultados en tiempo real |
| queries.json | Benchmark oficial por defecto |
| Tablas JSON de output existentes | Importación de resultados históricos |
| TRADE_TEST_KEY | Autenticación de ejecuciones desde el panel |
| Toast hook | Notificaciones de progreso |

## Componentes nuevos necesarios

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| AdminAIValidationSection.tsx | Contenedor raíz del módulo (≈ AdminSuppliersSection) |
| AIVCDashboard.tsx | Pantalla de resumen ejecutivo |
| AIVCBenchmarks.tsx | Gestión de benchmarks |
| AIVCRunDetail.tsx | Ejecución en tiempo real |
| AIVCComparator.tsx | Comparador de versiones |
| AIVCCaseDetail.tsx | Detalle de un caso individual |
| AIVCAnalytics.tsx | Analytics y series históricas |
| AIVCVersions.tsx | Sistema de versiones y rollback |
| AIVCLogs.tsx | Logs de ejecución |
| trade-ai-benchmark-run | Nueva Edge Function para ejecutar benchmarks desde el browser sin timeout |

Qué NO debe modificarse: trade-voice-to-quote (caja negra), scripts Python/TS existentes en scripts/test-motor-ia/, schema de trade_ai_feedback / trade_actuaciones / trade_tarifas, lógica de classify.ts, ni el benchmark oficial queries.json.

FASE 2 Navegación y arquitectura del módulo

## Estructura de rutas

Admin Panel

├── Dashboard

├── Usuarios / Empresas

├── Catálogos

├── Proveedores

└── ★ AI Validation Center          ← NUEVA SECCIÓN

├── Dashboard                 /admin/ai-validation/dashboard

├── Benchmarks                /admin/ai-validation/benchmarks

│      ├── Oficial

│      ├── Por proveedor

│      └── Custom

├── Ejecuciones               /admin/ai-validation/runs

│      ├── Nueva ejecución

│      └── Historial

├── Comparador                /admin/ai-validation/compare

├── Casos                     /admin/ai-validation/cases

├── Analytics                 /admin/ai-validation/analytics

├── Versiones                 /admin/ai-validation/versions

└── Logs                      /admin/ai-validation/logs

## Descripción de pantallas

| Pantalla | Propósito |
| --- | --- |
| Dashboard | Vista ejecutiva: versión activa, último benchmark, KPIs en tiempo real, histórico gráfico, acciones rápidas |
| Benchmarks | Biblioteca de benchmarks: oficial, clientes, proveedores. Crear, duplicar, activar, importar CSV/Excel |
| Nueva ejecución | Wizard para configurar y lanzar una ejecución. Selección de benchmark, versión, parámetros |
| Historial de ejecuciones | Lista paginada con filtros por versión, fecha, benchmark y resultado |
| Comparador | Compara dos ejecuciones: KPIs, movimientos OK/SOLO/VACIO, clasificación de causa, semáforo |
| Casos | Tabla de todos los casos de un benchmark. Filtro por oficio, categoría, versión. Click a detalle |
| Detalle de caso | Vista profunda: query, JSON respuesta, partidas, oficio, comparación entre versiones |
| Analytics | Series temporales: Tasa OK, coincidencia oficio, latencia P95 — por versión, oficio, benchmark |
| Versiones | Registro de versiones: prompt, modelo, git tag, benchmark asociado, semáforo, rollback |
| Logs | Stream de logs de ejecución. Filtro por ejecución, nivel (error/warn/info), oficio |

FASE 3 Dashboard principal Vista ejecutiva — primera pantalla visible al entrar al módulo

## Componentes y comportamiento

Objetivo: Vista ejecutiva para ingeniería, producto y demostraciones comerciales.

### Tarjetas KPI (6 métricas)

| Métrica | Descripción | Delta mostrado |
| --- | --- | --- |
| OK (%) | Tasa de presupuestos correctos sobre total | vs. baseline v56-stable |
| VACÍO | Consultas sin actuación detectada | Absoluto + indicador 0 target |
| TRUNCADO | Respuestas cortadas por límite de tokens | Absoluto |
| Latencia media | Tiempo medio de respuesta en segundos | vs. baseline |
| Coincidencia oficio (%) | Tasa de detección correcta del oficio | vs. baseline |
| Tokens medio | Tokens de salida medios por consulta | vs. baseline |

### Gráfico histórico

recharts LineChart con dos series — Tasa OK y Coincidencia oficio — en eje X por versión. Incluye marcadores de versión fallida (v58✗).

### Estados de la pantalla

▸  Vacío: primera vez sin datos → CTA 'Ejecutar primer benchmark'

▸  Loading: skeleton placeholders en tarjetas

▸  Error: banner inline con mensaje + retry

### Acciones rápidas

▸  ▶ Ejecutar benchmark

▸  ⇄ Comparar versiones

▸  📋 Ver historial

### Tabla de ejecuciones recientes

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| # | Índice de la ejecución |
| Versión | Version tag (v57b, v58-candidate) |
| Benchmark | Nombre del benchmark ejecutado |
| OK% | Tasa de presupuestos correctos |
| Estado | 🟢 OK / 🔴 ROLLBACK / 🟡 EN CURSO |
| Fecha | Fecha y hora de ejecución |

FASE 4 Pantalla Benchmarks Gestión de la biblioteca de benchmarks

## Tipos de benchmark

| Tipo | Quién lo crea | Mutabilidad | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| oficial | Staff TrabFlow | Inmutable (solo Staff) | Baseline permanente de referencia |
| proveedor | Staff + Proveedor | Editable | Validación de cobertura de catálogo |
| cliente | Staff + Cliente piloto | Editable | Demostración comercial |
| interno | Staff | Editable | Tests de regresión, casos concretos |

## Estructura CSV de importación

id,oficio,texto

1,fontaneria,"Cambiar grifo cocina mezclador monomando"

2,electricidad,"Instalar 3 enchufes en salón"

## Acciones por tipo

| Acción | oficial | proveedor / cliente / interno |
| --- | --- | --- |
| Ver | ✓ | ✓ |
| Duplicar | ✓ | ✓ |
| Editar | ✗ | ✓ |
| Ejecutar | ✗ | ✓ |
| Activar / Desactivar | ✗ | ✓ |
| Archivar | ✗ | ✓ |
| Eliminar | ✗ | Solo si sin ejecuciones |

FASE 5 Pantalla de Ejecución Lanzamiento y monitorización en tiempo real

## Wizard de configuración

| Campo | Descripción | Default |
| --- | --- | --- |
| Benchmark | Selección del benchmark a ejecutar | Oficial 400 |
| Descripción | Etiqueta libre del operador | — |
| Etiqueta | Version tag del candidato | — |
| Batch size | Número de queries en paralelo | 6 |
| Timeout por query | Tiempo máximo por consulta | 90 s |
| Reintentos | Reintentos ante error temporal | 2 |
| Desde / Hasta query | Rango de queries a ejecutar | 1 / 400 |

## Estadísticas parciales durante ejecución

| Categoría | Descripción |
| --- | --- |
| OK_MIXTO | Presupuesto con partidas de catálogo y sugeridas |
| SOLO_SUGERIDAS | Todas las partidas son sugeridas (sin precio) |
| VACIO | Sin actuación detectada |
| TRUNCADO | Respuesta cortada por límite de tokens |
| ERROR | Fallo técnico de infraestructura |

## Arquitectura de ejecución desde el browser

El browser no puede ejecutar run-tests.ts directamente. La solución es una nueva Edge Function trade-ai-benchmark-run que recibe la configuración, llama internamente a trade-voice-to-quote para cada query y persiste resultados en trade_benchmark_results en tiempo real.

El frontend usa Supabase Realtime (suscripción a la tabla) para mostrar el progreso sin polling activo. Esto evita microservicios nuevos — es otra Edge Function dentro de supabase/functions/.

### Estados del ciclo de vida de una ejecución

pending → running → completed | failed | cancelled | paused

La reanudación desde estado paused permite continuar desde la última query completada, equivalente a --resume en la CLI.

### Controles de ejecución

▸  ⏸ Pausar — guarda el estado actual

▸  ⏹ Cancelar — marca como cancelled

▸  💾 Guardar parcial — persiste los resultados hasta el momento

Riesgo de timeout: 400 queries × 18 s ≈ 30 min supera el máximo de 400 s de una Edge Function. Solución: ejecución en chunks con estado persistido entre llamadas.

FASE 6 Comparador Evidencia para decisiones de rollback y producción

Principio de baseline: toda comparación debe incluir siempre v56-stable como ancla. El candidato se compara contra v56-stable, no contra la versión anterior inmediata. Esto elimina cascadas de comparación que introducen ruido.

## Semáforo de decisión

| Criterio | Condición verde | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| VACÍO | = 0 | 0 → 0 ✓ |
| TRUNCADO | No empeora respecto al baseline | 4 → 3 ✓ |
| Tasa OK | ≥ baseline − 1 pp | 93.2% → 92.5% (−0.7 pp) ✓ |
| Coincidencia oficio | Mejora o no empeora más de 1 pp | 72.8% → 74.1% (+1.3 pp) ✓ |
| Regresiones Causa A | = 0 | 0 causas A ✓ |

## KPIs del comparador

| Métrica | Descripción |
| --- | --- |
| OK_MIXTO | Presupuestos con partidas de catálogo y sugeridas |
| SOLO_SUGERIDAS | Solo partidas sugeridas sin precio |
| VACÍO | Sin actuación detectada |
| TRUNCADO | Respuesta cortada |
| PRECIO_INVALIDO | Partida sin precio propagado |
| Tasa OK (%) | Porcentaje de presupuestos correctos |
| Coincidencia oficio (%) | Tasa de detección correcta del oficio |
| Latencia media (s) | Tiempo medio de respuesta |
| P95 latencia (s) | Percentil 95 de latencia |
| tokens_out medio | Tokens de salida medios |

## Clasificación de causas de empeoramiento

| Causa | Descripción |
| --- | --- |
| A — Regresión real | El motor ha empeorado genuinamente esta consulta respecto al baseline |
| B — No-determinismo | La respuesta varía entre ejecuciones sin cambio de prompt (varianza del LLM) |
| C — Matching | El motor de matching no encuentra referencia compatible en el catálogo actual |
| D — TRUNCADO | La respuesta fue cortada por límite de tokens |
| E — Oficio incorrecto | El clasificador detectó el oficio equivocado |
| F — Otros | Causas no clasificables en las anteriores categorías |

## Filtros del comparador

▸  Por oficio

▸  Solo recuperados / solo empeorados

▸  Por causa (A/B/C/D/E/F)

▸  Por categoría (OK/VACIO/TRUNCADO/etc.)

## Acciones

▸  📥 Exportar PDF

▸  📊 Exportar Excel

▸  🏷 Aprobar candidato

FASE 7 Detalle de caso Diagnóstico profundo por query individual

## Información mostrada

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Consulta original | Texto completo de la query tal como la formuló el instalador |
| Oficio detectado | Oficio identificado por el clasificador + indicador de coincidencia con el esperado |
| Categoría | OK_MIXTO / SOLO_SUGERIDAS / VACIO / TRUNCADO / etc. |
| Latencia | Tiempo de respuesta en segundos |
| tokens_out | Tokens de salida generados |
| stop_reason | end_turn / max_tokens (indica si hubo truncado) |
| prompt_version | Versión del prompt desde _meta.prompt_version |

## Tabla de partidas

| Columna | Descripción |
| --- | --- |
| # | Posición de la partida en el presupuesto |
| Concepto | Descripción del material o mano de obra |
| Tipo | material / mano_obra / sugerida |
| Origen | catalogo / sugerida_ia / catalogo_proveedor_X |
| €/u | Precio unitario (0 si es sugerida sin precio) |
| Total | Subtotal de la partida |

## Comparación entre versiones

La pantalla muestra una tabla con el resultado de la misma query en cada versión disponible: oficio detectado, categoría y ratio partidas de catálogo / total. Permite identificar en qué versión se produjo la mejora o la regresión.

## Navegación

Flechas prev/next dentro del benchmark filtrado. Permite recorrer secuencialmente todos los casos empeorados de una comparativa sin volver al listado.

FASE 8 Analytics Series históricas de KPIs por dimensión

## KPIs disponibles

| KPI | Descripción |
| --- | --- |
| Tasa OK (%) | Porcentaje de presupuestos correctos por versión |
| VACIO / TRUNCADO / ERROR | Absolutos y relativos por versión |
| Coincidencia oficio global | Tasa de detección correcta en todos los oficios |
| Coincidencia oficio por oficio | Desglose por cada uno de los 20 oficios |
| Latencia media y P95 | Evolución temporal de la latencia |
| tokens_out medio y máximo | Evolución del consumo de tokens |
| Casos recuperados/empeorados | Entre versiones consecutivas |
| Distribución de causas | Porcentaje de cada causa de empeoramiento (A/B/C/D/E/F) |

## Filtros disponibles

▸  Benchmark (oficial / proveedor / cliente)

▸  Rango de versiones

▸  Oficio específico

▸  Fecha de ejecución

## Gráficos incluidos

▸  LineChart — Tasa OK evolución histórica por versión

▸  StackedBar — Distribución de categorías por versión (últimas 5)

▸  BarChart horizontal — Coincidencia oficio por oficio, comparando dos versiones

▸  LineChart dual — Latencia media y P95 por versión

▸  Tabla — Benchmarks por proveedor con KPI de cobertura

FASE 9 Sistema de versiones Registro auditable con rollback desde UI

## Campos por versión

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| version_tag | text | Identificador de versión (v57b, v56-stable) |
| git_commit | text | Hash de commit asociado |
| git_tag | text | Tag de git para rollback |
| deployed_at | timestamptz | Timestamp de despliegue en producción |
| model_id | text | Modelo de lenguaje usado (claude-haiku-4-5-20251001) |
| prompt_version | text | Campo _meta.prompt_version de la función |
| benchmark_run_id | uuid | Ejecución de validación asociada a esta versión |
| semaforo | enum | verde / amarillo / rojo |
| notas | text | Texto libre de changelog |
| is_production | boolean | Versión actualmente en producción |
| is_baseline | boolean | Versión marcada como baseline de referencia (solo una) |
| rolled_back_at | timestamptz | Timestamp de rollback (si aplica) |

## Rollback controlado

El rollback requiere escribir el nombre de la versión destino en un campo de confirmación (patrón GitHub de borrado de repositorio). Esto previene rollbacks accidentales. La acción llama a la Edge Function con action: 'rollback' y restaura el código de la versión desde storage.

## Estados de semáforo

▸  🟢 Verde — Versión estable, apta para producción o baseline

▸  🟡 Amarillo — En evaluación o con observaciones menores

▸  🔴 Rojo — Rollback ejecutado, versión descartada

FASE 10 Integración con proveedores Benchmarks específicos por proveedor

## Arquitectura de benchmarks por proveedor

Cada proveedor (OBRAMAT, Leroy Merlin, Saltoki, BigMat, Novelec) tiene su propio benchmark de validación que demuestra la cobertura del motor sobre su catálogo.

| Benchmark | Consultas | Familias | KPI adicional | Acceso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oficial | 400 | 20 oficios | — | Staff + QA |
| OBRAMAT v1 | 120 | 8 familias producto | Cobertura catálogo OBRAMAT (%) | Staff + cuenta OBRAMAT |
| Leroy Merlin | 150 | 10 familias | Cobertura catálogo Leroy (%) | Staff + cuenta Leroy |

## KPI de cobertura específico de proveedor

'Cobertura' = porcentaje de partidas generadas cuyo origen es catalogo_proveedor_<key>. Mide cuántas veces el motor usó materiales de ese proveedor específicamente, no solo si generó un presupuesto.

## Modelo de acceso por proveedor

| Pantalla | Staff | QA | Proveedor |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | ✓ | ✓ | Solo su benchmark |
| Benchmarks | ✓ gestión | Ver | Solo el suyo |
| Ejecutar benchmark | ✓ | ✓ | ✗ (solo Staff) |
| Comparador | ✓ | ✓ | Solo sus versiones |
| Detalle de casos | ✓ | ✓ | Solo su benchmark |
| Analytics | ✓ | ✓ | Solo su oficio/benchmark |
| Versiones | ✓ | Ver | ✗ |
| Rollback | ✓ | ✗ | ✗ |

FASE 11 Seguridad y roles Permisos por rol y modelo de acceso

## Roles del sistema

| Rol | Descripción | Acceso AI Validation Center |
| --- | --- | --- |
| staff | Email = ADMIN_EMAIL (actual) | Acceso completo, todas las acciones |
| qa | Emails de equipo QA (lista configurable) | Lectura + ejecutar benchmarks, no rollback |
| producto | Product Manager / diseño | Solo dashboard y analytics (lectura) |
| cliente_piloto | Empresa piloto | Solo su benchmark, solo lectura |
| proveedor | OBRAMAT, Leroy, etc. | Solo su benchmark, solo lectura + PDF export |

## Tabla de permisos por acción

| Acción | staff | qa | producto | cliente | proveedor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ver dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ver benchmarks propios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crear/editar benchmark | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ejecutar benchmark | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ver comparador | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Ver detalle de caso | ✓ | ✓ | ✓ | Solo propio | Solo propio |
| Ver JSON raw | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ver versiones | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Ejecutar rollback | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Exportar PDF/Excel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Implementación de roles

Nueva tabla trade_ai_validation_access que extiende el sistema actual (que usa email === ADMIN_EMAIL como única verificación):

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | uuid PK | Identificador |
| user_id | uuid → auth.users | Usuario al que se asigna el rol |
| role | enum | staff ¦ qa ¦ producto ¦ cliente ¦ proveedor |
| benchmark_ids | uuid[] | null = acceso a todos los de su tipo |
| org_id | uuid → trade_organizations | Para roles cliente y proveedor |
| activo | boolean | Permite desactivar sin eliminar |

FASE 12 Modelo de datos Schema completo de tablas y relaciones

## Diagrama de relaciones

trade_benchmarks

↓ 1:N

trade_benchmark_queries

↓ 1:N (via benchmark_id)

trade_benchmark_runs

↓ 1:N

trade_benchmark_results (1 por query por run)

↓

trade_run_logs (eventos de ejecución)

trade_ai_versions (registro de versiones desplegadas)

↓ 1:1 (opcional)

trade_benchmark_runs (benchmark de validación)

trade_ai_validation_access (control de acceso por rol)

## trade_benchmarks

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | uuid PK | Identificador único |
| nombre | text | Nombre del benchmark |
| descripcion | text | Descripción opcional |
| tipo | enum | oficial / proveedor / cliente / interno |
| proveedor_id | uuid → trade_organizations | Nullable — solo para tipo proveedor/cliente |
| activo | boolean | Si el benchmark está activo |
| es_baseline | boolean | Solo uno puede ser true a la vez |
| total_queries | integer | Desnormalizado para dashboard rápido |
| created_by | uuid → auth.users | Usuario que lo creó |
| created_at / updated_at | timestamptz | Timestamps de auditoría |

## trade_benchmark_runs

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | uuid PK | Identificador único |
| benchmark_id | uuid → trade_benchmarks | Benchmark ejecutado |
| version_tag | text | v57b, v58b-candidate, etc. |
| descripcion | text | Etiqueta libre del operador |
| estado | enum | pending / running / paused / completed / failed / cancelled |
| config | jsonb | batch_size, timeout, from_query, to_query |
| iniciado_at / completado_at | timestamptz | Tiempos de ejecución |
| queries_ok / queries_vacio / queries_truncado / queries_error | integer | Contadores desnormalizados |
| ok_rate / coin_rate | numeric(5,2) | Tasa OK y coincidencia oficio calculadas |
| lat_mean_ms / lat_p95_ms | integer | Latencia media y percentil 95 |
| tok_mean / tok_max | integer | Tokens medios y máximos |
| semaforo | enum | verde / amarillo / rojo |
| notas | text | Observaciones del operador |

## trade_benchmark_results

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | uuid PK | Identificador único |
| run_id | uuid → trade_benchmark_runs | Ejecución a la que pertenece |
| query_id | uuid → trade_benchmark_queries | Query ejecutada |
| posicion | integer | Posición en el benchmark |
| oficio_esperado / oficio_detectado | text | Para calcular coincidencia |
| coincide_oficio | boolean | True si ambos oficios coinciden |
| categoria | text | OK_MIXTO / SOLO_SUGERIDAS / VACIO / TRUNCADO / etc. |
| n_partidas / n_catalogo / n_sugeridas | integer | Conteo de partidas por origen |
| latency_ms / tokens_out | integer | Métricas de rendimiento |
| stop_reason / prompt_version | text | Metadatos de _meta del motor |
| raw_response | jsonb | Respuesta completa de la Edge Function |
| error_msg | text | Mensaje de error si aplica |

## Índices críticos

CREATE INDEX idx_results_run_id      ON trade_benchmark_results(run_id);

CREATE INDEX idx_results_categoria   ON trade_benchmark_results(run_id, categoria);

CREATE INDEX idx_results_oficio      ON trade_benchmark_results(run_id, oficio_esperado);

CREATE INDEX idx_logs_run_id         ON trade_run_logs(run_id, created_at DESC);

CREATE INDEX idx_runs_benchmark      ON trade_benchmark_runs(benchmark_id, estado);

## Políticas RLS

▸  trade_benchmarks: read public para activo=true; write solo staff

▸  trade_benchmark_runs: read filtrado por trade_ai_validation_access.benchmark_ids

▸  trade_benchmark_results: read filtrado por run (hereda permisos del run)

▸  trade_ai_versions: read para todos los roles; write solo staff

▸  trade_run_logs: read solo staff y qa

FASE 13 Roadmap por sprints 4 sprints × 2 semanas · 1 desarrollador

El motor ha alcanzado madurez funcional: Tasa OK ≥ 92%, VACÍO = 0, benchmark reproducible. La prioridad ahora es la plataforma. El AI Validation Center tiene más valor de negocio hacia OBRAMAT que un +1% en Tasa OK.

| SPRINT 1 Cimientos Semanas 1–2 Objetivo: Módulo navegable con datos reales importados de los runs existentes | Entregables: ✓ Tablas en Supabase: trade_benchmarks, trade_benchmark_runs, trade_benchmark_results, trade_ai_versions ✓ Script de importación de resultados históricos (v54, v56, v57b, v58) ✓ AdminAIValidationSection.tsx con navegación interna por subroutes ✓ Dashboard principal con KPIs desde las tablas (sin ejecutar nada nuevo) ✓ Pantalla Versiones con historial manual ✓ Pantalla Benchmarks — lista oficial + herramientas de importación CSV |
| --- | --- |

| SPRINT 2 Comparador y análisis Semanas 3–4 Objetivo: Herramienta de decisión funcional para ingeniería | Entregables: ✓ Pantalla Comparador completa con semáforo, KPIs, movimientos, causas ✓ Pantalla Casos — tabla filtrable de todos los resultados de un run ✓ Pantalla Detalle de caso con JSON viewer y comparación entre versiones ✓ Analytics básico — gráfico histórico Tasa OK y coincidencia oficio ✓ Exports PDF y Excel desde el comparador |
| --- | --- |

| SPRINT 3 Ejecución en tiempo real Semanas 5–6 Objetivo: Ejecutar benchmarks desde el panel sin tocar la CLI | Entregables: ✓ Edge Function trade-ai-benchmark-run — orquestador de ejecución en chunks ✓ Pantalla Nueva Ejecución con wizard de configuración ✓ Pantalla de progreso con Supabase Realtime ✓ Pausa / reanuda / cancela desde la UI ✓ Logs en tiempo real via trade_run_logs ✓ Resultado idéntico al de la CLI con varianza LLM aceptable (±0.5 pp) |
| --- | --- |

| SPRINT 4 Proveedores y producción Semanas 7–8 Objetivo: Módulo listo para demos con OBRAMAT y proveedores | Entregables: ✓ Sistema de roles (trade_ai_validation_access) + RLS policies ✓ Vista filtrada por proveedor — dashboard, benchmark, analytics de cobertura ✓ Benchmark OBRAMAT v1 (120 consultas, 8 familias) con datos reales ✓ KPI de cobertura por proveedor (catalogo_proveedor_X en origen) ✓ Export de informe PDF con branding para proveedor ✓ Acceso externo para usuario OBRAMAT (rol proveedor) |
| --- | --- |

## Resumen del roadmap

| Sprint | Semanas | Entregable principal | Valor inmediato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1–2 | Módulo con datos históricos | Dashboard funcional, versiones visibles |
| 2 | 3–4 | Comparador + casos + analytics | Decisiones de rollback desde UI |
| 3 | 5–6 | Ejecución en tiempo real | Eliminar dependencia de CLI |
| 4 | 7–8 | Proveedores + demo OBRAMAT | Demo comercial completa |

FASE 14 Resultado esperado y criterios de éxito

## Resultado esperado al finalizar los 4 sprints

| Para quién | Qué aporta |
| --- | --- |
| Ingeniería | Herramienta principal de validación de versiones. Sustituye los scripts Python/TS. Cualquier desarrollador ejecuta un benchmark, ve el comparador y toma la decisión verde/rojo sin tocar la terminal. |
| QA | Entorno de regresión permanente. Los casos de regresión (IDs 79, 176, 302…) quedan en un benchmark interno que se ejecuta tras cada cambio al motor. |
| Producto y demos | Dashboards ejecutivos con KPIs claros, gráfico histórico y acceso solo lectura. Cualquier stakeholder ve el estado del motor sin acceso a código. |
| OBRAMAT y proveedores | Acceso externo a su benchmark privado, informe PDF de cobertura y KPI de cuántos materiales del presupuesto provienen de su catálogo. |
| Auditorías | Registro completo de versiones con git tag, benchmark asociado, semáforo y changelog. Evidencia auditable de la evolución del motor. |

## Criterios de éxito por sprint

| Sprint | Criterio de éxito |
| --- | --- |
| Sprint 1 | El historial de v54, v56, v57b y v58 es visible en el panel con KPIs idénticos a los de los scripts Python. |
| Sprint 2 | Un benchmark se puede comparar contra el baseline v56-stable con el mismo semáforo que genera compare_v56_v57b_v58.py. |
| Sprint 3 | Un benchmark de 400 consultas ejecutado desde el panel produce resultados con menos de ±0.5 pp de diferencia con respecto a la CLI (varianza LLM aceptable). |
| Sprint 4 | Un usuario con rol proveedor_obramat accede al panel, ve su benchmark y puede descargar un PDF de cobertura sin acceso a ninguna otra sección del admin. |

## Nota final: v58b pendiente

Una vez completado el Sprint 1 (o en paralelo si hay capacidad), se implementará la corrección de una línea para v58b. Este cambio elimina los 9 PRECIO_INVALIDO de Causa A sin afectar los 16 casos recuperados. Se desplegará como v58b y se validará con el AI Validation Center — no con scripts CLI.

### Fix pendiente en index.ts (~línea 660)

// En el reconciliador post-Claude (index.ts ~línea 660):

// Añadir guardia de precio_unitario > 0 para evitar PRECIO_INVALIDO

if (p.origen === 'sugerida_ia' &&

p.precio_origen &&

p.precio_origen !== 'sugerida_ia' &&

(p.precio_unitario as number ?? 0) > 0) {  // ← guardia faltante en v58

p.origen = 'catalogo';

}

Documento preparado para desarrollo — Julio 2026 · TrabFlow AI Engineering