# AUDITORÍA TÉCNICA COMPLETA — TRABFLOW

## Director de Ingeniería · Junio 2026

## RESUMEN EJECUTIVO

TradeFlow es una aplicación React 19 + Supabase con ~50.000 líneas de código, 21 edge functions Deno, y un modelo de datos bien estructurado. Para el objetivo de beta septiembre 2026, el estado técnico es viable. Hay 6 problemas que deben corregirse antes de la beta y ninguno bloquea el calendario comercial. El resto puede esperar.

## CONTEXTO DE CLASIFICACIÓN

| Letra | Significado |
| --- | --- |
| A | Correcto — no tocar |
| B | Corregir antes de Beta (septiembre) |
| C | Después de PMF |
| D | No tocar nunca mientras se valida mercado |

## 1. ARQUITECTURA GENERAL

Estado: B (1 problema concreto), resto A

### ✅ Lo que está correcto

- Stack React 19 + Vite 6 + Supabase + Deno Edge Functions: moderno, sin deuda tecnológica inmediata.

- SPA con vercel.json configurado correctamente (rewrites a /index.html).

- PWA con Service Worker registrado y manifest correcto.

- Separación limpia entre app autenticada y páginas públicas.

### ⚠️ Problema B1 — Doble suscripción a supabase.auth.onAuthStateChange

Problema: Tanto App.tsx (línea 166) como SessionContext.tsx (línea 186) suscriben de forma independiente al evento onAuthStateChange. En la misma sesión coexisten dos listeners que pueden disparar lógica en orden no determinista.

Impacto: Comportamiento de autenticación impredecible. Un SIGNED_OUT puede llegar al contexto antes que a App.tsx, o viceversa, causando que el estado de org, plan y permisos sea inconsistente momentáneamente.

Riesgo: Medio. Puede manifestarse como flashes de "usuario sin organización" o redirecciones incorrectas al hacer logout desde móvil.

Tiempo estimado: 2-3 horas.

Propuesta: Eliminar la suscripción en App.tsx y hacer que App.tsx consuma useSession() para obtener el usuario. SessionContext pasa a ser la fuente única de verdad de auth.

## 2. ORGANIZACIÓN DE CARPETAS

Estado: C (reorganización post-PMF)

### Estructura actual

src/

├── components/    ← 36 archivos mezclados: screens, modals, vistas públicas, auth

├── components/admin/

├── components/auth/

├── components/landing/

├── components/partner-demo/

├── components/settings/

├── components/ui/   ← solo 1 archivo (Toast)

├── context/         ← solo 1 archivo

├── hooks/           ← solo 1 archivo

├── lib/             ← tipos + todos los servicios en un solo archivo de 4602 líneas

├── pages/           ← solo 1 archivo

└── types.ts

### Análisis

Lo correcto: Las subcarpetas auth/, landing/, partner-demo/ muestran intención de organización. Funciona bien para el tamaño actual.

El problema real: src/components/ tiene 36 archivos directamente en raíz mezclando screens de aplicación (ScreenFacturas.tsx), modals globales (PlanUpgradeModal.tsx) y vistas públicas (HomeView.tsx). Cognitivamente pesado pero no bloquea la beta.

Clasificación: C — Una reorganización en feature-folders ahorraría tiempo post-PMF pero hacerla ahora es riesgo de regresiones sin beneficio comercial. No tocar hasta Phase B.

## 3. COMPONENTES

Estado: B (1 problema crítico), C (optimizaciones post-PMF)

### ⚠️ Problema B2 — AppDashboardView.tsx de 9988 líneas sin lazy loading

Problema: El componente principal de la app tiene 9988 líneas (~531KB). Se carga completamente en el bundle inicial. En conexiones lentas (instaladores en obra con 3G), el Time To Interactive puede ser de 8-15 segundos.

Impacto: Primera impresión de la app ante inversores y beta testers.

Riesgo: Alto para UX de beta. Bajo para funcionalidad.

Tiempo estimado: 4-6 horas para añadir code splitting en las rutas principales de App.tsx.

Propuesta concreta (solo esto, sin refactor):

En App.tsx, cambiar los imports top-level de los componentes pesados por React.lazy():

const AppDashboardView = React.lazy(() => import('./components/AppDashboardView'));

const AdminView = React.lazy(() => import('./components/AdminView'));

const ScreenWorkerView = React.lazy(() => import('./components/ScreenWorkerView'));

Envolver renderActiveView() en <Suspense fallback={<Spinner />}>. Esto reduce el bundle inicial en ~60% sin tocar ningún componente.

### ⚠️ Revisión: Sub-componentes definidos dentro del padre

Estado: La regla de memoria prohíbe definir sub-componentes dentro del padre por re-mount y pérdida de foco. Sin leer cada archivo de 1000+ líneas no puedo confirmar cuántos archivos lo violan actualmente. Señalo esto como punto de revisión activa durante el desarrollo de beta. Si aparece un bug de "se pierde el foco del input al escribir", la causa probable es un componente definido dentro del render de otro.

## 4. HOOKS

Estado: C

### Análisis

Solo existe usePermissions.ts (10 líneas). Toda la lógica de estado está embebida directamente en los Screen components mediante useState/useEffect locales y llamadas directas a funciones de supabase.ts.

Correcto para la fase actual: extraer hooks ahora sería refactor sin ROI.

Post-PMF: Hooks candidatos a extraer: useQuotes, useClients, useInvoices, useJobs, useOrg. Reducirían la complejidad de los Screen components.

## 5. CONTEXT

Estado: B (relacionado con B1)

### Análisis de SessionContext.tsx

Lo que está bien:

- ROL_PERMISOS como matriz de permisos declarativa — diseño correcto.

- cancelledRef para evitar setState en componentes desmontados — correcto.

- Prioridad membresía-ajena > org-propia documentada y funcionando (corrección reciente).

- refreshSubscription() expuesto para actualizar plan post-checkout.

Problema B1 (ya mencionado): doble suscripción auth.

Observación: En SessionContext.tsx:113, si un usuario tiene membresía en una organización distinta Y también tiene su propia organización, se carga loadOrgById(member.org_id) en secuencia después de las cargas paralelas. Este await secuencial añade ~200-400ms al tiempo de carga del dashboard. Aceptable ahora, optimizable post-PMF.

## 6. SERVICIOS

Estado: C (arquitectura), B (un tipo de casting)

### src/lib/supabase.ts — 4602 líneas

Problema de arquitectura: Un solo archivo contiene: cliente Supabase, 40+ interfaces TypeScript, y ~150 funciones de acceso a datos. En la práctica funciona (el IDE lo indexa, TypeScript lo compila), pero es el principal riesgo de mantenibilidad del proyecto.

Clasificación: C — Dividir en services/quotes.ts, services/clients.ts, etc. es trabajo de un sprint completo. Post-PMF.

### ⚠️ Problema B3 — Castings as unknown as en queries de Supabase

Problema: En múltiples funciones de supabase.ts, el tipo de retorno de Supabase se convierte con as unknown as TipoEsperado[]. Ejemplo visible en línea 4569:

return ((data ?? []) as unknown as { id: string; ... }[])

Impacto: Si la base de datos cambia el schema (añade o quita un campo nullable), TypeScript no detecta la incompatibilidad. El error llega en runtime, no en compilación.

Riesgo: Medio. Estable mientras el schema no cambie, pero durante el sprint de beta activo el schema sí cambia.

Tiempo estimado: No requiere refactor completo. Durante la fase B, cuando se añada una función nueva, usar el generador de tipos de Supabase: supabase gen types typescript --project-id .... Esto genera tipos precisos que reemplazan los manuales.

Propuesta: Ejecutar supabase gen types una vez y reemplazar las interfaces manuales más usadas (TradeQuote, TradeInvoice, TradeOrganization). No es urgente pero elimina una clase entera de bugs en tiempo de compilación.

## 7. ROUTING / API

Estado: C

### Routing manual con useState<ActivePage>

Lo que está bien: Simple, sin dependencias, funciona para SPA.

El problema futuro: No hay soporte para back/forward del navegador, no hay deep linking a rutas específicas (un usuario no puede compartir el link a un presupuesto concreto — solo al dashboard). Para la beta esto es aceptable. Para socios/distribuidores que quieren enviar links directos a secciones, es un problema.

Clasificación: C — Migrar a React Router v7 post-PMF en Phase B. No antes.

## 8. SUPABASE

Estado: A/B

### ✅ Lo que está correcto

- RLS habilitado en las tablas críticas.

- Migraciones con timestamps correctos.

- trade_org_permissions para overrides granulares por miembro — diseño sofisticado y correcto.

- maybeSingle() en lugar de single() donde puede haber 0 resultados — correcto.

- SECURITY DEFINER en funciones que necesitan escalar privilegios — correcto.

### ⚠️ Problema B4 — search_path mutable en funciones SQL (parcialmente resuelto)

Problema: La migración 20260624_security_hardening.sql identifica 13 funciones con search_path mutable pero solo genera el SQL para aplicar el fix como un SELECT que hay que ejecutar manualmente — no lo aplica.

Impacto: Funciones como search_actuaciones_scored, hybrid_search_norm_chunks, import_from_global_catalog son vulnerables a ataques de schema injection (un usuario podría crear una tabla con el mismo nombre en un schema diferente y secuestrar la función).

Riesgo: Bajo-medio en entorno de beta cerrada. Alto si se abre registro público.

Tiempo estimado: 30 minutos. Es solo ejecutar el SELECT que genera los ALTER, copiar el resultado, y ejecutarlo.

Propuesta: Ejecutar los ALTER FUNCTION ... SET search_path = '' antes de abrir el registro público. Ya está documentado en la migración.

### Observación: Migración SQL incompleta

La migración 20260624_security_hardening.sql contiene un SELECT (líneas 32-52) que genera SQL pero no lo ejecuta. Esto significa que la migración está a medias: solo aplica los REVOKE y ENABLE ROW LEVEL SECURITY, no el fix de search_path.

## 9. SEGURIDAD

Estado: B (3 items), A (el resto)

### ✅ Lo que está correcto

- Stripe webhook: verificación HMAC-SHA256 con replay protection de ±5 minutos — implementado correctamente.

- SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY solo en edge functions (server-side), nunca en el cliente.

- Variables de entorno con prefijo VITE_ solo para lo que necesita el cliente — correcto.

- Políticas de storage para fotos de obra restringidas a authenticated (corregido en migración reciente).

- .env.example existe y es correcto.

### ⚠️ Problema B5 — CORS wildcard en edge functions

Problema: Todas las edge functions usan 'Access-Control-Allow-Origin': '*'. Esto permite que cualquier dominio llame a las functions directamente.

Impacto: En producción con clientes reales, un atacante puede llamar a trade-voice-to-quote o trade-photo-scan (que consumen tokens de AI costosos) desde cualquier web.

Riesgo: Económico más que de datos. Las functions verifican Supabase auth token, así que los datos están protegidos, pero el consumo de AI podría explotarse.

Tiempo estimado: 2 horas para restringir a https://trabflow.com + http://localhost:*.

Propuesta: Cambiar en todas las functions:

const ALLOWED_ORIGINS = ['https://trabflow.com', 'https://www.trabflow.com'];

const origin = req.headers.get('Origin') ?? '';

const corsOrigin = ALLOWED_ORIGINS.includes(origin) ? origin : ALLOWED_ORIGINS[0];

### ⚠️ Problema B6 — ADMIN_EMAIL como constante compilada en el bundle

Problema: En src/lib/constants.ts, ADMIN_EMAIL está hardcodeado. Al hacer vite build, este email queda visible en el bundle JavaScript público.

Impacto: Cualquiera que inspeccione el bundle sabe cuál es el email de administrador de la plataforma. No da acceso directo pero facilita ataques dirigidos.

Riesgo: Bajo mientras no se lanza la app públicamente. Moderado post-lanzamiento.

Tiempo estimado: 1 hora. Mover a VITE_ADMIN_EMAIL en .env (sigue siendo visible en el bundle, pero al menos no está en el código fuente del repositorio).

Alternativa más segura (post-PMF): Verificar el rol de admin en el servidor (Supabase edge function) en lugar de comparar email en el cliente.

## 10. PERFORMANCE

Estado: B (B2 ya mencionado es el crítico)

### Análisis del bundle

Sin ejecutar vite build --report, el bundle teórico incluye:

- AppDashboardView.tsx 531KB

- AdminView.tsx 210KB

- supabase.ts 156KB

- contractTemplates.ts 62KB

- exportWord.ts 51KB

Total estimado antes de minificación: >1.5MB de JS de aplicación.

Con tesseract.js (OCR en el cliente) y pdf-to-png-converter, el bundle puede superar los 3MB. En una tablet de obra con 4G esto son 4-6 segundos de carga.

B2 (lazy loading) ya cubre esto parcialmente. Adicionalmente:

### ⚠️ Dependencias pesadas potencialmente innecesarias en el bundle cliente

Problema: tesseract.js, pdf2pic, pdf-to-png-converter, canvas son dependencias que procesan PDFs e imágenes pesadas. Si solo se usan en edge functions o scripts de Node.js, no deberían estar en el bundle del cliente.

Propuesta de investigación (no acción inmediata): Verificar si estas dependencias se importan en algún archivo src/. Si no, son solo ruido en package.json. Si sí se importan, evaluar si la lógica puede moverse a una edge function.

Tiempo estimado de investigación: 30 minutos.

## 11. ESCALABILIDAD

Estado: D durante validación, C post-PMF

### Análisis

El modelo Supabase RLS + Edge Functions escala a miles de usuarios sin cambios de arquitectura. PostgREST con RLS es horizontal por naturaleza. Las edge functions de Deno escalan automáticamente en Supabase Cloud.

El único límite real es el plan de Supabase (Pro plan = 8GB DB, 500K edge function invocations/mes). Para 20 beta testers y eventualmente 100 clientes, el plan actual es más que suficiente.

Clasificación: D — No hay nada que hacer aquí durante la validación.

## 12. CÓDIGO DUPLICADO

Estado: C

### Tipos duplicados entre src/types.ts y src/lib/supabase.ts

Existen interfaces similares en ambos archivos. PartidaPresupuesto en types.ts y TradeQuoteItem en supabase.ts representan el mismo concepto con nombres diferentes. Presupuesto y TradeQuote también son paralelos.

Impacto actual: Los desarrolladores (solo uno en este caso) conocen la diferencia. No hay bugs derivados de esto ahora.

Riesgo futuro: Al incorporar el primer colaborador externo en Phase B/C, la ambigüedad causará confusión.

Clasificación: C

## 13. DEPENDENCIAS

Estado: B (1 item), C (resto)

### ⚠️ Problema B7 — express y dotenv en dependencies en lugar de devDependencies

Problema: express (un servidor Node.js) y dotenv están en dependencies. En una SPA pura Vite, estos no se usan en el bundle del cliente. Vite los ignorará, pero su presencia en dependencies confunde y puede causar problemas si alguien intenta hacer npm install --production.

Impacto: Mínimo en el código actual. Limpieza de 5 minutos.

Propuesta: Mover a devDependencies o eliminar si no se usan.

### React 19

Estado: A — React 19 fue lanzado de forma estable. El ecosistema mayoritario (recharts, supabase-js) es compatible. No hay riesgo conocido.

### xlsx versión 0.18.5

Nota: Esta versión tiene vulnerabilidades conocidas de DoS en archivos maliciosos. Para una app B2B donde solo el propietario importa sus propios archivos, el riesgo es prácticamente cero. C — actualizar post-PMF.

## 14. TIPADO

Estado: B (1 item)

### ⚠️ Problema B8 — TypeScript strict mode desactivado

Problema: El tsconfig.json no tiene "strict": true. Esto significa que noImplicitAny, strictNullChecks, strictFunctionTypes están desactivados. TypeScript permite código como:

function foo(x) { return x.bar; }  // x es 'any' implícito — sin error

Impacto: Los castings as unknown as son la consecuencia visible. Sin strictNullChecks, los accesos a campos opcionales no generan errores en compilación pero sí en runtime.

Riesgo: Bajo en el código existente (ya funciona). Alto para código nuevo: cualquier función nueva escrita sin cuidado puede introducir bugs silenciosos.

Tiempo estimado: Activar "strict": true y corregir los errores resultantes puede ser 4-8 horas dependiendo de cuántos null no controlados hay. Hacerlo de forma incremental: activar solo "strictNullChecks": true primero.

Propuesta: Activar en la siguiente semana tranquila (no en medio de un sprint de features).

## 15. TESTING

Estado: C

### Análisis

Cero tests. No hay archivos *.test.ts, no hay vitest, no hay jest configurado.

Para la beta de septiembre con 20 instaladores de confianza, la ausencia de tests es aceptable si el fundador hace QA manual de los flujos críticos antes de cada release.

Los flujos críticos que requieren QA manual antes de cada deploy:

- Login / logout / recuperación de contraseña

- Crear presupuesto → enviar → cliente acepta (flujo público /p/token)

- Crear factura desde presupuesto

- Stripe checkout → upgrade de plan → verificar acceso a features del nuevo plan

- Invitar técnico → técnico inicia sesión → ve solo sus trabajos

Clasificación: C — Tests de integración post-PMF, en Phase B.

## 16. LOGGING

Estado: B (recomendación ligera)

### Edge Functions

Todas las edge functions usan console.log/console.error. Los logs son visibles en Supabase Dashboard → Functions → Logs. Esto es funcional para beta.

Problema menor: No hay correlation IDs. Si hay un error en producción, correlacionar el log de trade-voice-to-quote con la acción del usuario específico requiere buscar manualmente por timestamp.

Propuesta ligera (30 minutos): En cada edge function, al inicio del request:

const requestId = crypto.randomUUID().slice(0, 8);

console.log(`[${requestId}] trade-voice-to-quote start`);

Así cada log de un mismo request tiene el mismo ID.

### Frontend

No hay logging estructurado en el cliente. Los errores de red y de Supabase probablemente se pierden silenciosamente o aparecen solo como mensajes al usuario.

Clasificación: B para el request ID en edge functions (30 min), C para Sentry o logging estructurado en cliente.

## 17. GESTIÓN DE ERRORES

Estado: B (1 item)

### ⚠️ Problema B9 — Sin Error Boundaries en React

Problema: No hay ningún <ErrorBoundary> en el árbol de componentes. Si un componente lanza una excepción no capturada (por ejemplo, AppDashboardView intentando acceder a org.nombre cuando org es null), React desmonta toda la aplicación y el usuario ve una pantalla en blanco.

Impacto: Ante un beta tester, una pantalla en blanco con un error en consola (que ellos no ven) es peor que un mensaje de error amigable.

Riesgo: Alto para la percepción de calidad en la beta.

Tiempo estimado: 2 horas para añadir un ErrorBoundary de clase simple en App.tsx que muestre un mensaje de "algo salió mal, recarga la página" con un botón de refresh.

Propuesta:

class AppErrorBoundary extends React.Component<...> {

state = { hasError: false };

static getDerivedStateFromError() { return { hasError: true }; }

render() {

if (this.state.hasError) return <PantallaError onRetry={() => window.location.reload()} />;

return this.props.children;

}

}

Envolver <SessionProvider> en App.tsx con este boundary.

### Edge Functions

La gestión de errores en las edge functions es generalmente correcta. El webhook de Stripe retorna 200 incluso en errores de procesamiento (correcto para evitar retries de Stripe). Las demás funciones retornan 4xx/5xx apropiadamente.

## 18. RAG (ASISTENTE TÉCNICO)

Estado: A/B

### ✅ Lo que está correcto

- Arquitectura híbrida: búsqueda vectorial (Voyage AI embeddings) + búsqueda textual PostgreSQL (pg_trgm) combinadas.

- trade-norm-query edge function (445 líneas): pipeline completo.

- trade_norm_conflicts con RLS activado (migración reciente).

- Rate limiting implementado (increment_rag_rate_limit).

### Problema ya mencionado

B4 (search_path mutable en hybrid_search_norm_chunks) aplica aquí directamente. Esta función es la más crítica del sistema RAG y debe tener search_path fijo antes de registro abierto.

### Observación de escalabilidad del RAG

El sistema RAG actual funciona bien para 20-100 usuarios. A miles de consultas/día, el coste de Voyage AI puede escalar. Clasificación: D para considerar caching de embeddings o tier de embeddings más barato. No es un problema ahora.

## 19. BASE MAESTRA (Catálogo de Actuaciones)

Estado: A

### Análisis

Los scripts de seed en /scripts/ contienen datos de actuaciones por oficio (albañilería, climatización, etc.) organizados en batches SQL. La función search_actuaciones_scored combina búsqueda semántica con puntuación por usage_count. El mecanismo de aprendizaje (update_actuacion_learned, insert_actuacion_learned) cierra el ciclo.

Diseño correcto. El search_path mutable es el único issue (ya cubierto en B4).

## 20. EDGE FUNCTIONS

Estado: A/B

### Inventario completo

| Función | Propósito | Estado |
| --- | --- | --- |
| send-invite | Invitaciones de equipo | A |
| trade-chatbot | Chatbot ayuda (Haiku 4.5) | A |
| trade-cron-daily | Tareas programadas | A |
| trade-email | Emails transaccionales | A |
| trade-geocode-address | Geocodificación | A |
| trade-invoice-public | Vista pública facturas | A |
| trade-maintenance-billing | Facturación contratos | A |
| trade-maintenance-detect | Detección vencimientos | A |
| trade-maintenance-email | Emails mantenimiento | A |
| trade-maintenance-generate | Generación partes | A |
| trade-maintenance-parte | Gestión partes | A |
| trade-norm-query | RAG normativa | A (B4 pendiente) |
| trade-parse-parte | Parsing partes con IA | A |
| trade-photo-scan | Escaneo fotos con IA | A |
| trade-presupuesto-foto | Presupuesto desde foto | A |
| trade-push-notify | Web Push notifications | A |
| trade-quote-public | Vista pública presupuestos | A |
| trade-stripe-checkout | Checkout Stripe | A |
| trade-stripe-portal | Portal cliente Stripe | A |
| trade-stripe-webhook | Webhooks Stripe | A |
| trade-voice-to-quote | Voz → presupuesto | A |

CORS wildcard afecta a todas (B5 ya mencionado).

# CONSOLIDADO DE PROBLEMAS

## Clasificación B — Corregir antes de Beta (Septiembre)

| ID | Problema | Tiempo | Urgencia |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Doble suscripción onAuthStateChange en App.tsx + SessionContext | 2-3h | Alta |
| B2 | Sin code splitting: bundle inicial ~3MB, carga lenta en obra | 4-6h | Alta |
| B3 | Castings as unknown as en supabase.ts; generar tipos de Supabase | 2h (primer pase) | Media |
| B4 | search_path mutable sin aplicar en 13 funciones SQL | 30min | Media |
| B5 | CORS wildcard en todas las edge functions | 2h | Media |
| B6 | ADMIN_EMAIL visible en el bundle público | 1h | Baja |
| B7 | express/dotenv en dependencies (deberían ser devDeps o eliminarse) | 15min | Baja |
| B8 | TypeScript strict mode desactivado | 4-8h | Media |
| B9 | Sin <ErrorBoundary>: crashes = pantalla en blanco | 2h | Alta |

Total estimado Clase B: 18-26 horas de trabajo técnico — perfectamente abordable antes de septiembre.

# MIGRACIÓN POST PRODUCT-MARKET FIT

Guardar para Phase B (tras 100 clientes, 25K MRR, primera ronda cerrada)

## SPRINT ARQUITECTURA — DURACIÓN ESTIMADA 4-6 SEMANAS

### M1 — Routing real

Migrar de useState<ActivePage> a React Router v7. Impacto: deep linking, browser history, compartir links a vistas específicas. Prerrequisito para internacionalización (Portugal, LATAM). Tiempo: 1 semana.

### M2 — División de AppDashboardView.tsx

El componente de 9988 líneas debe dividirse en módulos independientes por dominio: DashboardShell + ModulePresupuestos + ModuleFacturas + ModuleEquipo + etc. Requiere planificación cuidadosa para no romper el estado compartido. Tiempo: 2-3 semanas.

### M3 — División de supabase.ts

Crear carpeta src/services/ con módulos por dominio: quotes.ts, invoices.ts, clients.ts, jobs.ts, maintenance.ts, org.ts, subscriptions.ts. Cada módulo exporta sus types y sus funciones de acceso a datos. Tiempo: 1 semana.

### M4 — Testing de integración

Configurar Vitest + Testing Library. Tests obligatorios para los flujos de pago (Stripe) y presupuesto público. No mocking de base de datos: usar Supabase local (supabase start). Tiempo: 2 semanas para cobertura de flujos críticos.

### M5 — Observabilidad

Integrar Sentry para error tracking en cliente. Añadir correlation IDs en edge functions. Dashboard de métricas de uso (presupuestos/día, conversión voz→presupuesto). Tiempo: 1 semana.

### M6 — Feature Folders

Reorganizar src/components/ en src/features/quotes/, src/features/invoices/, etc. Cada feature contiene su componente, su hook, y sus tipos locales. Tiempo: 1 semana.

### M7 — CI/CD completo

GitHub Actions: lint + typecheck + tests en cada PR. Deploy automático a staging en Vercel. Preview deployments por branch. Tiempo: 3-4 días.

### M8 — Tipos generados de Supabase

Reemplazar todas las interfaces manuales de supabase.ts con tipos generados por supabase gen types. Eliminar todos los castings as unknown as. Tiempo: 1 semana.

### M9 — Internacionalización (Phase D)

react-i18next + locale detection. Separar textos hardcodeados en español. Multi-moneda (EUR + BRL para LATAM). Multi-IVA (Portugal 23%, México 16%, etc.). Tiempo: 3-4 semanas.

# ROADMAP 1 — JULIO–SEPTIEMBRE 2026

## Solo mejoras imprescindibles para beta estable

JULIO — Semanas 1-2

├── B9: Error Boundary (2h) ← primer día

├── B1: Unificar suscripción auth (3h)

└── B4: Aplicar search_path fix en 13 funciones SQL (30min)

JULIO — Semanas 3-4

├── B2: Code splitting con React.lazy (6h)

└── B5: CORS restringido en edge functions (2h)

AGOSTO — Semanas 1-2

├── B8: Activar TypeScript strictNullChecks (6h)

└── B7: Limpiar dependencias en package.json (15min)

AGOSTO — Semanas 3-4

├── B3: Generar tipos Supabase para los 5 modelos más usados (2h)

├── B6: ADMIN_EMAIL a variable de entorno (1h)

└── QA manual de los 5 flujos críticos antes de cada deploy

SEPTIEMBRE — Semana 1

├── QA de beta cerrada con 20 instaladores

├── Monitorización de logs de edge functions

└── Corrección de bugs reportados por beta testers

Total horas de trabajo técnico: ~25-30 horas distribuidas en 2 meses. Impacto en calendario comercial: ninguno.

# ROADMAP 2 — DESPUÉS DEL PMF

## Sprint Arquitectura (Phase B)

MES 1 — Fundamentos

├── M4: Testing de integración (flujos críticos)

├── M7: CI/CD completo con GitHub Actions

└── M5: Sentry + observabilidad básica

MES 2 — Deuda técnica

├── M1: Migración a React Router v7

├── M8: Tipos generados de Supabase (eliminar castings)

└── M3: División de supabase.ts en servicios por dominio

MES 3 — Arquitectura de features

├── M2: División de AppDashboardView.tsx

├── M6: Feature Folders

└── M9: Internacionalización (si hay señales de Portugal/LATAM)

## VEREDICTO FINAL

TradeFlow está en condiciones de llegar a beta de septiembre. El código funciona, la seguridad es aceptable para beta cerrada, y el modelo de datos en Supabase está bien diseñado. Los 9 items de Clase B son correcciones quirúrgicas, no refactors. Ninguno requiere más de un día de trabajo ni toca la arquitectura.

La deuda técnica real (componentes de 10.000 líneas, ausencia de tests, tipos manuales) es manejable por una sola persona durante la fase de validación. No pone en riesgo el calendario. Cuando haya financiación y colaboradores, el Sprint Arquitectura de Phase B la liquida en 3 meses.

Proteger el calendario. Corregir solo lo que duele.

Auditoría realizada el 25 de junio de 2026. Próxima revisión recomendada: octubre 2026 tras reuniones con CONAIF/FENIE/APIEM, o cuando se incorpore el primer colaborador técnico externo.