AUDITORÍA TÉCNICA COMPLETA

TrabFlow Technologies, S.L.

Director de Ingeniería  ·  Junio 2026

| Fecha de auditoría | 25 de junio de 2026 |
| --- | --- |
| Stack tecnológico | React 19 · Supabase · Deno · Vercel |
| Líneas de código | ~50.000 líneas · 21 Edge Functions |
| Próxima revisión | Octubre 2026 |

# RESUMEN EJECUTIVO

TradeFlow es una aplicación React 19 + Supabase con ~50.000 líneas de código, 21 edge functions Deno, y un modelo de datos bien estructurado. Para el objetivo de beta septiembre 2026, el estado técnico es viable. Hay 6 problemas que deben corregirse antes de la beta y ninguno bloquea el calendario comercial. El resto puede esperar.

## Sistema de Clasificación

| Letra | Significado |
| --- | --- |
| A | Correcto — no tocar |
| B | Corregir antes de Beta (septiembre 2026) |
| C | Después de Product-Market Fit |
| D | No tocar nunca mientras se valida mercado |

# 1.  ARQUITECTURA GENERAL

| B | 1 problema concreto · resto A |
| --- | --- |

✅ Lo que está correcto • Stack React 19 + Vite 6 + Supabase + Deno Edge Functions: moderno, sin deuda tecnológica inmediata. • SPA con vercel.json configurado correctamente (rewrites a /index.html). • PWA con Service Worker registrado y manifest correcto. • Separación limpia entre app autenticada y páginas públicas.

⚠️ Problema B1 — Doble suscripción a supabase.auth.onAuthStateChange Problema: Tanto App.tsx (línea 166) como SessionContext.tsx (línea 186) suscriben de forma independiente al evento onAuthStateChange. En la misma sesión coexisten dos listeners que pueden disparar lógica en orden no determinista. Impacto: Comportamiento de autenticación impredecible. Un SIGNED_OUT puede llegar al contexto antes que a App.tsx, causando que el estado de org, plan y permisos sea inconsistente momentáneamente. Riesgo: Medio. Puede manifestarse como flashes de «usuario sin organización» o redirecciones incorrectas al hacer logout desde móvil. Tiempo estimado: 2-3 horas. Propuesta: Eliminar la suscripción en App.tsx y hacer que App.tsx consuma useSession() para obtener el usuario. SessionContext pasa a ser la fuente única de verdad de auth.

# 2.  ORGANIZACIÓN DE CARPETAS

| C | Reorganización post-PMF |
| --- | --- |

Estructura actual:

src/

├── components/    ← 36 archivos: screens, modals, vistas públicas, auth

├── components/admin/

├── components/auth/

├── components/landing/

├── components/settings/

├── components/ui/   ← solo 1 archivo (Toast)

├── context/         ← solo 1 archivo

├── hooks/           ← solo 1 archivo

├── lib/             ← tipos + todos los servicios (4.602 líneas)

├── pages/           ← solo 1 archivo

└── types.ts

Clasificación C — Una reorganización en feature-folders ahorraría tiempo post-PMF pero hacerla ahora es riesgo de regresiones sin beneficio comercial. No tocar hasta Phase B.

# 3.  COMPONENTES

| B | 1 problema crítico · C optimizaciones post-PMF |
| --- | --- |

⚠️ Problema B2 — AppDashboardView.tsx de 9.988 líneas sin lazy loading Problema: El componente principal tiene 9.988 líneas (~531 KB). Se carga completamente en el bundle inicial. En conexiones lentas (instaladores en obra con 3G), el Time To Interactive puede ser 8-15 segundos. Impacto: Primera impresión de la app ante inversores y beta testers. Riesgo: Alto para UX de beta. Bajo para funcionalidad. Tiempo estimado: 4-6 horas para añadir code splitting en las rutas principales de App.tsx. Propuesta — En App.tsx, cambiar los imports top-level por React.lazy(): const AppDashboardView = React.lazy(() => import('./components/AppDashboardView')); const AdminView = React.lazy(() => import('./components/AdminView')); const ScreenWorkerView = React.lazy(() => import('./components/ScreenWorkerView')); Envolver renderActiveView() en <Suspense fallback={<Spinner />}>. Reduce el bundle inicial en ~60% sin tocar ningún componente.

Revisión activa: Sub-componentes definidos dentro del padre. Si aparece un bug de «se pierde el foco del input al escribir», la causa probable es un componente definido dentro del render de otro.

# 4.  HOOKS

| C | Post-PMF |
| --- | --- |

Solo existe usePermissions.ts (10 líneas). Toda la lógica de estado está embebida directamente en los Screen components mediante useState/useEffect locales y llamadas directas a funciones de supabase.ts.

Correcto para la fase actual: extraer hooks ahora sería refactor sin ROI. Post-PMF: hooks candidatos — useQuotes, useClients, useInvoices, useJobs, useOrg.

# 5.  CONTEXT

| B | Relacionado con B1 |
| --- | --- |

✅ Lo que está correcto • ROL_PERMISOS como matriz de permisos declarativa — diseño correcto. • cancelledRef para evitar setState en componentes desmontados — correcto. • Prioridad membresía-ajena > org-propia documentada y funcionando (corrección reciente). • refreshSubscription() expuesto para actualizar plan post-checkout.

Observación: En SessionContext.tsx:113, el await secuencial añade ~200-400ms al tiempo de carga del dashboard cuando un usuario tiene membresía en una organización distinta a la propia. Aceptable ahora, optimizable post-PMF.

# 6.  SERVICIOS

| C | Arquitectura post-PMF · B tipo casting |
| --- | --- |

src/lib/supabase.ts — 4.602 líneas: Un solo archivo contiene el cliente Supabase, 40+ interfaces TypeScript, y ~150 funciones de acceso a datos. En la práctica funciona (el IDE lo indexa, TypeScript lo compila), pero es el principal riesgo de mantenibilidad del proyecto.

⚠️ Problema B3 — Castings as unknown as en queries de Supabase Problema: En múltiples funciones de supabase.ts, el tipo de retorno se convierte con as unknown as TipoEsperado[]. Ejemplo (línea 4569): return ((data ?? []) as unknown as { id: string; ... }[]) Impacto: Si la BD cambia el schema, TypeScript no detecta la incompatibilidad. El error llega en runtime, no en compilación. Riesgo: Medio. Estable mientras el schema no cambie, pero durante beta activo el schema sí cambia. Tiempo estimado: No requiere refactor completo. Ejecutar supabase gen types typescript --project-id ... y reemplazar las interfaces manuales más usadas (TradeQuote, TradeInvoice, TradeOrganization).

# 7.  ROUTING / API

| C | Migración post-PMF |
| --- | --- |

Routing manual con useState<ActivePage>: simple, sin dependencias, funciona para SPA. No hay soporte para back/forward del navegador ni deep linking (un usuario no puede compartir el link a un presupuesto concreto).

Clasificación C — Migrar a React Router v7 post-PMF en Phase B. No antes.

# 8.  SUPABASE

| A/B | Mayoría correcto |
| --- | --- |

✅ Lo que está correcto • RLS habilitado en las tablas críticas. • Migraciones con timestamps correctos. • trade_org_permissions para overrides granulares por miembro — diseño sofisticado y correcto. • maybeSingle() en lugar de single() donde puede haber 0 resultados — correcto. • SECURITY DEFINER en funciones que necesitan escalar privilegios — correcto.

⚠️ Problema B4 — search_path mutable en funciones SQL (parcialmente resuelto) Problema: La migración 20260624_security_hardening.sql identifica 13 funciones con search_path mutable pero solo genera el SQL como SELECT que hay que ejecutar manualmente — no lo aplica. Funciones afectadas: search_actuaciones_scored, hybrid_search_norm_chunks, import_from_global_catalog y otras 10. Riesgo: Bajo-medio en beta cerrada. Alto si se abre registro público. Tiempo estimado: 30 minutos. Ejecutar los ALTER FUNCTION ... SET search_path = '' que ya están documentados en la migración.

# 9.  SEGURIDAD

| B | 3 items · resto A |
| --- | --- |

✅ Lo que está correcto • Stripe webhook: verificación HMAC-SHA256 con replay protection de ±5 minutos — correcto. • SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY solo en edge functions (server-side), nunca en el cliente. • Variables de entorno con prefijo VITE_ solo para lo que necesita el cliente — correcto. • Políticas de storage para fotos de obra restringidas a authenticated (corregido en migración reciente). • .env.example existe y es correcto.

⚠️ Problema B5 — CORS wildcard en edge functions Problema: Todas las edge functions usan 'Access-Control-Allow-Origin': '*'. Cualquier dominio puede llamar a trade-voice-to-quote o trade-photo-scan (que consumen tokens de AI costosos). Riesgo: Económico más que de datos. Las functions verifican Supabase auth token, así que los datos están protegidos, pero el consumo de AI podría explotarse. Tiempo estimado: 2 horas para restringir a https://trabflow.com + http://localhost:*. Propuesta: const ALLOWED_ORIGINS = ['https://trabflow.com', 'https://www.trabflow.com']; const origin = req.headers.get('Origin') ?? ''; const corsOrigin = ALLOWED_ORIGINS.includes(origin) ? origin : ALLOWED_ORIGINS[0];

⚠️ Problema B6 — ADMIN_EMAIL como constante compilada en el bundle Problema: En src/lib/constants.ts, ADMIN_EMAIL está hardcodeado. Al hacer vite build, este email queda visible en el bundle JavaScript público. Riesgo: Bajo mientras no se lanza la app públicamente. Moderado post-lanzamiento. Tiempo estimado: 1 hora. Mover a VITE_ADMIN_EMAIL en .env. Alternativa post-PMF: verificar el rol de admin en el servidor (Supabase edge function) en lugar de comparar email en el cliente.

# 10.  PERFORMANCE

| B | B2 es el crítico |
| --- | --- |

Estimación del bundle teórico (antes de minificación):

| Archivo | Tamaño estimado |
| --- | --- |
| AppDashboardView.tsx | 531 KB |
| AdminView.tsx | 210 KB |
| supabase.ts | 156 KB |
| contractTemplates.ts | 62 KB |
| exportWord.ts | 51 KB |
| Total JS aplicación | > 1,5 MB (potencialmente > 3 MB con OCR) |

Con tesseract.js (OCR en el cliente) y pdf-to-png-converter, el bundle puede superar los 3 MB. En una tablet de obra con 4G esto son 4-6 segundos de carga. B2 (lazy loading) ya cubre esto parcialmente.

# 11.  ESCALABILIDAD

| D | Durante validación · C post-PMF |
| --- | --- |

El modelo Supabase RLS + Edge Functions escala a miles de usuarios sin cambios de arquitectura. PostgREST con RLS es horizontal por naturaleza. Las edge functions de Deno escalan automáticamente en Supabase Cloud.

Para 20 beta testers y eventualmente 100 clientes, el plan actual (Supabase Pro: 8 GB DB, 500K invocaciones/mes) es más que suficiente.

# 12.  DEPENDENCIAS

| B | 1 item menor |
| --- | --- |

⚠️ Problema B7 — express/dotenv en dependencies (deberían ser devDependencies) express y dotenv son herramientas de desarrollo/scripts. Estar en dependencies las incluye en el análisis de vulnerabilidades y auditorías de seguridad. Tiempo estimado: 15 minutos. Mover a devDependencies.

# 13.  BUILD / CI

| C | Post-PMF |
| --- | --- |

No hay pipeline de CI/CD. Los deploys son manuales vía vercel deploy. Para la fase de beta cerrada con un fundador, esto es aceptable.

Post-PMF: GitHub Actions con lint + typecheck + tests en cada PR + preview deployments por branch (M7 en el Sprint Arquitectura).

# 14.  TYPESCRIPT

| B | Activar strict mode |
| --- | --- |

⚠️ Problema B8 — TypeScript strict mode desactivado Problema: tsconfig.json tiene "strict": false (o no especificado). Sin strict, TypeScript permite código potencialmente peligroso sin error: function foo(x) { return x.bar; } // x es 'any' implícito — sin error Impacto: Los castings as unknown as son la consecuencia visible. Sin strictNullChecks, los accesos a campos opcionales generan errores en runtime en lugar de en compilación. Tiempo estimado: 4-8 horas. Activar de forma incremental: primero solo "strictNullChecks": true en una semana tranquila.

# 15.  TESTING

| C | Post-PMF |
| --- | --- |

Cero tests. No hay archivos *.test.ts, no hay vitest, no hay jest configurado. Para la beta de septiembre con 20 instaladores de confianza, la ausencia de tests es aceptable si el fundador hace QA manual de los flujos críticos antes de cada release.

Flujos críticos que requieren QA manual antes de cada deploy:

- Login / logout / recuperación de contraseña

- Crear presupuesto → enviar → cliente acepta (flujo público /p/token)

- Crear factura desde presupuesto

- Stripe checkout → upgrade de plan → verificar acceso a features del nuevo plan

- Invitar técnico → técnico inicia sesión → ve solo sus trabajos

# 16.  LOGGING

| B | Recomendación ligera |
| --- | --- |

Todas las edge functions usan console.log/console.error. Los logs son visibles en Supabase Dashboard → Functions → Logs. Funcional para beta. Problema menor: no hay correlation IDs.

Propuesta (30 minutos): Al inicio de cada request añadir const requestId = crypto.randomUUID().slice(0, 8); y usarlo como prefijo en todos los logs de ese request.

# 17.  GESTIÓN DE ERRORES

| B | 1 item crítico |
| --- | --- |

⚠️ Problema B9 — Sin Error Boundaries en React Problema: No hay ningún <ErrorBoundary> en el árbol de componentes. Si un componente lanza una excepción no capturada, React desmonta toda la aplicación y el usuario ve una pantalla en blanco. Impacto: Ante un beta tester, una pantalla en blanco es peor que un mensaje de error amigable. Riesgo: Alto para la percepción de calidad en la beta. Tiempo estimado: 2 horas. Propuesta — Añadir en App.tsx: class AppErrorBoundary extends React.Component { state = { hasError: false }; static getDerivedStateFromError() { return { hasError: true }; } render() { if (this.state.hasError) return <PantallaError onRetry={() => window.location.reload()} />; return this.props.children; } } Envolver <SessionProvider> en App.tsx con este boundary.

# 18.  RAG — ASISTENTE TÉCNICO

| A/B | B4 pendiente |
| --- | --- |

✅ Lo que está correcto • Arquitectura híbrida: búsqueda vectorial (Voyage AI embeddings) + búsqueda textual PostgreSQL (pg_trgm) combinadas. • trade-norm-query edge function (445 líneas): pipeline completo. • trade_norm_conflicts con RLS activado (migración reciente). • Rate limiting implementado (increment_rag_rate_limit).

B4 (search_path mutable en hybrid_search_norm_chunks) aplica aquí directamente. Esta función es la más crítica del sistema RAG y debe tener search_path fijo antes de registro abierto.

# 19.  BASE MAESTRA — CATÁLOGO DE ACTUACIONES

| A | Diseño correcto |
| --- | --- |

Los scripts de seed en /scripts/ contienen datos de actuaciones por oficio organizados en batches SQL. La función search_actuaciones_scored combina búsqueda semántica con puntuación por usage_count. El mecanismo de aprendizaje (update_actuacion_learned, insert_actuacion_learned) cierra el ciclo.

El search_path mutable es el único issue (cubierto en B4).

# 20.  EDGE FUNCTIONS

| A/B | CORS wildcard pendiente (B5) |
| --- | --- |

| Función | Propósito | Estado |
| --- | --- | --- |
| send-invite | Invitaciones de equipo | A |
| trade-chatbot | Chatbot ayuda (Haiku 4.5) | A |
| trade-cron-daily | Tareas programadas | A |
| trade-email | Emails transaccionales | A |
| trade-geocode-address | Geocodificación | A |
| trade-invoice-public | Vista pública facturas | A |
| trade-maintenance-billing | Facturación contratos | A |
| trade-maintenance-detect | Detección vencimientos | A |
| trade-maintenance-email | Emails mantenimiento | A |
| trade-maintenance-generate | Generación partes | A |
| trade-maintenance-parte | Gestión partes | A |
| trade-norm-query | RAG normativa | A (B4 pendiente) |
| trade-parse-parte | Parsing partes con IA | A |
| trade-photo-scan | Escaneo fotos con IA | A |
| trade-presupuesto-foto | Presupuesto desde foto | A |
| trade-push-notify | Web Push notifications | A |
| trade-quote-public | Vista pública presupuestos | A |
| trade-stripe-checkout | Checkout Stripe | A |
| trade-stripe-portal | Portal cliente Stripe | A |
| trade-stripe-webhook | Webhooks Stripe | A |
| trade-voice-to-quote | Voz → presupuesto | A |

CORS wildcard (B5) afecta a todas las funciones. Corregir en julio antes de abrir el registro.

# CONSOLIDADO DE PROBLEMAS — CLASE B

Corregir antes de Beta (Septiembre 2026)

| ID | Problema | Tiempo | Urgencia |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Doble suscripción onAuthStateChange en App.tsx + SessionContext | 2-3h | Alta |
| B2 | Sin code splitting: bundle inicial ~3 MB, carga lenta en obra | 4-6h | Alta |
| B3 | Castings as unknown as en supabase.ts; generar tipos de Supabase | 2h | Media |
| B4 | search_path mutable sin aplicar en 13 funciones SQL | 30 min | Media |
| B5 | CORS wildcard en todas las edge functions | 2h | Media |
| B6 | ADMIN_EMAIL visible en el bundle público | 1h | Baja |
| B7 | express/dotenv en dependencies (deberían ser devDeps) | 15 min | Baja |
| B8 | TypeScript strict mode desactivado | 4-8h | Media |
| B9 | Sin <ErrorBoundary>: crashes = pantalla en blanco | 2h | Alta |

Total estimado Clase B: 18-26 horas de trabajo técnico — perfectamente abordable antes de septiembre 2026.

# MIGRACIÓN POST PRODUCT-MARKET FIT

Sprint Arquitectura — Duración estimada 4-6 semanas (tras 100 clientes, 25K MRR, primera ronda cerrada)

| ID | Módulo | Descripción | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Routing real | Migrar de useState<ActivePage> a React Router v7. Habilita deep linking, browser history e internacionalización. | 1 semana |
| M2 | División AppDashboardView | 9.988 líneas → módulos independientes: DashboardShell + ModulePresupuestos + ModuleFacturas + ModuleEquipo. | 2-3 semanas |
| M3 | División supabase.ts | Crear src/services/ con módulos por dominio: quotes.ts, invoices.ts, clients.ts, jobs.ts, maintenance.ts. | 1 semana |
| M4 | Testing de integración | Vitest + Testing Library. Tests obligatorios para flujos de pago y presupuesto público con Supabase local. | 2 semanas |
| M5 | Observabilidad | Sentry para error tracking. Correlation IDs en edge functions. Dashboard de métricas de uso. | 1 semana |
| M6 | Feature Folders | Reorganizar src/components/ en src/features/quotes/, invoices/, etc. con componente + hook + tipos. | 1 semana |
| M7 | CI/CD completo | GitHub Actions: lint + typecheck + tests en cada PR. Deploy automático a staging. Preview deployments. | 3-4 días |
| M8 | Tipos generados Supabase | Reemplazar interfaces manuales con supabase gen types. Eliminar todos los castings as unknown as. | 1 semana |
| M9 | Internacionalización | react-i18next + locale detection. Multi-moneda (EUR + BRL). Multi-IVA (Portugal 23%, México 16%). | 3-4 semanas |

# ROADMAP 1 — JULIO–SEPTIEMBRE 2026

Solo mejoras imprescindibles para beta estable

| JULIO · Semanas 1-2 | B9: Error Boundary — 2h ← primer día B1: Unificar suscripción auth — 3h B4: Aplicar search_path fix en 13 funciones SQL — 30 min |
| --- | --- |
| JULIO · Semanas 3-4 | B2: Code splitting con React.lazy — 6h B5: CORS restringido en edge functions — 2h |
| AGOSTO · Semanas 1-2 | B8: Activar TypeScript strictNullChecks — 6h B7: Limpiar dependencias en package.json — 15 min |
| AGOSTO · Semanas 3-4 | B3: Generar tipos Supabase para los 5 modelos más usados — 2h B6: ADMIN_EMAIL a variable de entorno — 1h QA manual de los 5 flujos críticos antes de cada deploy |
| SEPTIEMBRE · Semana 1 | QA de beta cerrada con 20 instaladores Monitorización de logs de edge functions Corrección de bugs reportados por beta testers |

Total horas de trabajo técnico: ~25-30 horas distribuidas en 2 meses. Impacto en calendario comercial: ninguno.

# ROADMAP 2 — DESPUÉS DEL PMF

Sprint Arquitectura (Phase B)

| MES 1 — Fundamentos | M4: Testing de integración (flujos críticos) M7: CI/CD completo con GitHub Actions M5: Sentry + observabilidad básica |
| --- | --- |
| MES 2 — Deuda técnica | M1: Migración a React Router v7 M8: Tipos generados de Supabase (eliminar castings) M3: División de supabase.ts en servicios por dominio |
| MES 3 — Arquitectura | M2: División de AppDashboardView.tsx M6: Feature Folders M9: Internacionalización (si hay señales de Portugal/LATAM) |

# VEREDICTO FINAL

TradeFlow está en condiciones de llegar a beta en septiembre 2026. El código funciona, la seguridad es aceptable para beta cerrada, y el modelo de datos en Supabase está bien diseñado. Los 9 items de Clase B son correcciones quirúrgicas, no refactors. Ninguno requiere más de un día de trabajo ni toca la arquitectura. La deuda técnica real (componentes de 10.000 líneas, ausencia de tests, tipos manuales) es manejable por una sola persona durante la fase de validación. No pone en riesgo el calendario. Cuando haya financiación y colaboradores, el Sprint Arquitectura de Phase B la liquida en 3 meses.

| Proteger el calendario. Corregir solo lo que duele. | Auditoría: 25 de junio de 2026 Próxima revisión: octubre 2026 Trigger: incorporación de 1er colaborador técnico |
| --- | --- |