|  | PLAN OPERATIVO Julio – Diciembre 2026 |
| --- | --- |

FASE 1

De producto a validación real

Beta estable · Usuarios reales · Métricas · Primeros pilotos · Ronda defensible

| 20 usuarios beta | 100-200 presupuestos reales | 3-5 testimonios | 300K-500K€ ronda objetivo |
| --- | --- | --- | --- |

TrabFlow Technologies, S.L.  ·  Majadahonda, Madrid  ·  Documento interno  ·  2026

01. Resumen Ejecutivo

"Julio y agosto no son meses de venta; son meses de preparación. Septiembre empieza la validación real."

Situación actual

TrabFlow está en fase avanzada de producto. El reto inmediato no es escalar, sino demostrar que la herramienta resuelve un problema real para instaladores y que hay interés de asociaciones, distribuidores e inversores.

Estrategia

Usar julio y agosto para cerrar flecos técnicos, bugs, diseño, demo, documentación y base legal. Empezar septiembre con una beta presentable, un mensaje claro y una lista de contactos priorizada.

Meta de la Fase 1

| Objetivo | Criterio de éxito |
| --- | --- |
| Usuarios beta | 20 instaladores reales usando TrabFlow activamente |
| Uso real | 100-200 presupuestos reales generados |
| Prueba social | 3-5 testimonios (anónimos o nominales) |
| Canal sectorial | 1 piloto con asociación o distribuidor |
| Capital | Preparar ronda de 300K-500K sin perder independencia |

02. Mapa de Fases

| Fase | Fechas | Objetivo | Resultado esperado | Decisión al final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Preparación | Jul-Ago | Cerrar producto, demo, bugs, diseño y documentación | Beta estable + material preparado | ¿Está listo para enseñar? |
| 1. Beta | Septiembre | 20 instaladores reales usando TrabFlow | Métricas de uso y feedback | ¿Resuelve dolor real? |
| 2. Validación | Octubre | Reuniones con asociaciones y distribuidores | 1-2 pilotos o cartas de interés | ¿Hay canal de distribución? |
| 3. Ronda | Noviembre | Ordenar métricas, legal, deck, demo y pipeline | Data room + lista inversores | ¿Podemos levantar 300K-500K€? |
| 4. Capital | Dic-Ene | Cerrar capital para PMF y primeras contrataciones | Runway 12-18 meses | ¿Qué socio acelera sin limitar? |

| JULIO 2026 — Producto estable y demo impecable | Jul 2026 |
| --- | --- |

Objetivo del mes: congelar funcionalidades. Obsesionarse con la estabilidad y la experiencia de usuario. Un producto que falla en la demo es peor que no tener demo.

Acciones principales

- Congelar funcionalidades nuevas salvo errores críticos.

- Crear lista de bugs priorizada: bloqueantes, importantes, cosméticos.

- Probar 10 flujos completos: voz → presupuesto → WhatsApp → aceptación → factura → cobro.

- Revisar diseño móvil: botones grandes, textos claros, mínimo número de pasos.

- Preparar una demo de 3 minutos y una demo grabada de 60-90 segundos.

- Definir qué está en beta y qué se presentará como roadmap.

Entregables de julio

| Entregable | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Beta estable v0.9 | Flujo completo sin bugs bloqueantes. Probado 10+ veces | ⬜ Pendiente |
| Vídeo demo grabado | 60-90 segundos, caso de uso real, sin cortes | ⬜ Pendiente |
| Guion de demo | Script de 3 minutos probado y cronometrado | ⬜ Pendiente |
| Lista de bugs cerrada | Bloqueantes en cero, importantes priorizados | ⬜ Pendiente |
| Pitch deck final | Versión exportable a PDF lista para enviar | ⬜ Pendiente |

| AGOSTO 2026 — Documentación, legal y preparación comercial | Ago 2026 |
| --- | --- |

Objetivo del mes: construir todo el material de soporte antes de salir al mercado. Un instalador que pide información necesita respuesta en 24 horas con material profesional.

Acciones principales

- Revisar textos legales básicos: privacidad, condiciones beta, aviso de herramienta asistida por IA.

- Preparar formulario de alta beta para instaladores.

- Crear landing sencilla con propuesta clara y botón de solicitar demo.

- Preparar one-pager para asociaciones y otro para distribuidores.

- Construir lista de 100 contactos: instaladores, asociaciones, distribuidores, business angels.

- Preparar CRM simple: nombre, entidad, email, teléfono, estado, próxima acción.

Entregables de agosto

| Entregable | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Landing lista | Propuesta clara, botón demo, sin fricciones | ⬜ Pendiente |
| One-pager asociaciones | 1 página, propuesta de valor gremial, contacto | ⬜ Pendiente |
| One-pager distribuidores | 1 página, integración catálogo, intención de compra | ⬜ Pendiente |
| Lista 100 contactos | Segmentada: instaladores / asociaciones / distribuidores / ángeles | ⬜ Pendiente |
| CRM básico | Estado por contacto, próxima acción, fecha | ⬜ Pendiente |
| Data room básico | Deck + métricas + modelo financiero + documentación societaria | ⬜ Pendiente |
| Calendario de septiembre | 30 días planificados: quién, cuándo, cómo | ⬜ Pendiente |

| SEPTIEMBRE 2026 — Beta controlada | Sep 2026 |
| --- | --- |

Objetivo: el objetivo no es vender mucho. Es conseguir uso real y aprender rápido. 20 usuarios beta que usen la herramienta valen más que 200 registros que no la abren.

Acciones

- Captar 20 instaladores beta mediante contactos directos, conocidos, asociaciones pequeñas y LinkedIn.

- Hacer onboarding manual 1 a 1. No automatizar todavía.

- Reunión de 20 minutos por usuario: problema actual, flujo de trabajo, primera prueba, feedback.

- Medir: presupuestos creados, tiempo medio, errores, satisfacción, intención de pago.

- Pedir permiso para usar testimonios anónimos o nominales.

Resultados esperados

| Resultado | Objetivo |
| --- | --- |
| Usuarios beta activos | 20 instaladores |
| Presupuestos generados | 100 presupuestos reales o simulados con datos reales |
| Testimonios recogidos | 3 testimonios (anónimos o nominales con permiso) |
| Plan de mejoras | Lista priorizada de mejoras a partir del feedback real |

| OCTUBRE 2026 — Validación con asociaciones y distribuidores | Oct 2026 |
| --- | --- |

Objetivo: con los primeros datos en la mano, abrir conversaciones de sector. No pedir inversión. Pedir feedback, piloto o integración prioritaria. Los datos de septiembre son la credencial.

Contactos objetivo

| Tipo | Organización | Propuesta para la reunión |
| --- | --- | --- |
| Asociación | CONAIF | Canal de distribución a 200.000+ trabajadores del sector |
| Asociación | FENIE | 35.000+ empresas eléctricas. VeriFactu como catalizador |
| Asociación | APIEM | Instaladores Madrid. Canal local de confianza |
| Distribuidor | OBRAMAT | Catálogo en el flujo de presupuestación |
| Distribuidor | Saltoki | Integración fontanería y climatización |
| Distribuidor | Sonepar | Material eléctrico. Pedido desde presupuesto |
| Fabricante | Ariston / Daikin | Prescripción de producto en presupuestos ACS |

Acciones

- No pedir inversión todavía. Pedir feedback, piloto o integración prioritaria.

- Presentar demo muy corta (< 3 min) y datos reales de la beta de septiembre.

- Buscar un piloto pequeño: 30-50 instaladores durante 60 días.

- Registrar todas las objeciones reales para incluirlas en el deck de inversores.

Resultados esperados

| Resultado | Objetivo |
| --- | --- |
| Reuniones sectoriales | 10-15 reuniones |
| Piloto verbal o por email | 1 piloto con asociación o distribuidor |
| Distribuidor interesado | 1 distribuidor con interés en integración de catálogo |
| Lista de objeciones reales | Documentadas para incluir en deck y FAQs |

| NOVIEMBRE 2026 — Preparación de ronda | Nov 2026 |
| --- | --- |

Objetivo: convertir la validación en material invertible. Un inversor no compra el producto; compra la historia, los números y el equipo. Los tres deben estar alineados.

Acciones

- Actualizar deck con métricas reales de septiembre-octubre.

- Preparar data room: deck, vídeo demo, métricas beta, modelo financiero, cap table, documentación societaria.

- Definir ronda objetivo: 300K-500K€. No 1M salvo tracción excepcional.

- Definir uso del capital: producto, ventas, partnerships y runway.

- Construir lista de 40-60 inversores: business angels SaaS, fondos seed, family offices y estratégicos.

Componentes del data room

| Documento | Contenido | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Pitch deck | Versión actualizada con métricas reales | Crítica |
| Vídeo demo | 60-90 segundos. Caso real. Sin cortes | Crítica |
| Métricas beta | Usuarios, presupuestos, retención, NPS, intención de pago | Crítica |
| Modelo financiero | 3 escenarios reconciliados. Supuestos explícitos | Alta |
| Cap table | Estructura accionarial actual | Alta |
| Documentación societaria | Constitución, estatutos, marca OEPM, CIF | Alta |
| One-pager ejecutivo | 1 página: qué es, mercado, modelo, equipo, ronda | Alta |

Resultados esperados

✓  Deck con métricas reales y storytelling actualizado.

✓  Data room básico ordenado y accesible.

✓  Lista de 40-60 inversores segmentada y priorizada.

✓  Términos objetivo de la ronda definidos antes de las primeras reuniones.

| DICIEMBRE 2026 — ENERO 2027 — Ronda inicial | Dic 2026 – Ene 2027 |
| --- | --- |

Objetivo: levantar capital solo si mejora la posición de TrabFlow. No hay que levantar una ronda a cualquier precio. Un mal inversor es peor que no tener inversión.

Acciones

- Empezar por inversores cercanos o warm intros. No hacer cold outreach masivo en la primera semana.

- Evitar negociar con un solo inversor: crear competencia entre perfiles complementarios.

- No aceptar exclusividad de proveedor que limite la neutralidad del marketplace.

- Contratar abogado especializado en startups antes de firmar term sheet o pacto de socios.

- Buscar dinero + acceso: inversores que aporten red sectorial, SaaS o ventas B2B.

Perfil de inversor objetivo

| Perfil | Lo que aporta | Lo que no debe imponer |
| --- | --- | --- |
| Business Angel SaaS | Experiencia en escala, contactos early-stage | Cláusulas de exclusividad o control de hiring |
| Fondo Seed (Kfund, Samaipata, JME) | Capital + red + credibilidad institucional | Información rights excesivos sin aporte real |
| Estratégico sectorial | Acceso directo a canal (asociaciones, distribuidores) | Exclusividad que impida integrar a la competencia |
| Family Office | Capital paciente, sin presión de retorno rápido | Participación en decisiones operativas del día a día |

Resultados esperados

✓  Term sheet razonable con valoración y dilución defendible.

✓  Capital para 12-18 meses de runway.

✓  Socios que no limiten la independencia tecnológica ni comercial.

09. Métricas que medir desde el primer día

Regla: medir, no maquillar. Es mejor tener métricas malas y entender por qué que métricas bonitas que no reflejan la realidad. Los inversores prefieren honestidad con análisis a optimismo sin datos.

| Métrica | Qué mide | Objetivo inicial | Cuándo medir |
| --- | --- | --- | --- |
| Activación | % de usuarios que generan su primer presupuesto en la primera sesión | Medir, no maquillar | Desde día 1 beta |
| Tiempo al primer presupuesto | Minutos desde alta hasta presupuesto listo para enviar | < 5 minutos | Desde día 1 beta |
| Uso semanal | Usuarios que vuelven y generan ≥1 presupuesto/semana | Medir, no maquillar | Semana 2+ |
| Precisión | % de presupuestos que requieren corrección relevante | < 20% | Desde día 1 beta |
| Ahorro percibido | Horas ahorradas según el usuario (encuesta post-uso) | Medir, no maquillar | Semana 2 |
| Intención de pago | Cuántos pagarían 49€/mes tras usarlo | > 40% de los beta | Final septiembre |
| NPS / satisfacción | ¿Lo recomendarías a otro instalador? (0-10) | NPS > 40 | Final septiembre |

10. Reglas de supervivencia

Para no quemar el proyecto en la primera ronda de conversaciones con inversores y partners.

| ✗ | No digas a inversores que necesitas dinero para sobrevivir. Di que buscas capital para acelerar una validación que ya está en marcha. |
| --- | --- |
| ✗ | No aceptes exclusividad de un mayorista que impida integrar a otros proveedores. |
| ✗ | No construyas nuevas funciones por ansiedad. Primero estabiliza el flujo principal. |
| ✗ | No presentes visión futura como si ya estuviera cerrada. Diferencia siempre: beta, validado y roadmap. |
| ✗ | No negocies inversión sin abogado especializado en startups. |

11. Cadencia semanal recomendada

| Día | Foco | Actividades |
| --- | --- | --- |
| Lunes | Revisión | Revisar bugs, métricas de la semana anterior y prioridades de los próximos 5 días. |
| Martes | Producto | Arreglos de bugs priorizados, mejoras de diseño, pruebas de usuario internas. |
| Miércoles | Producto | Continuación desarrollo: pruebas del flujo completo, grabación de demo si procede. |
| Jueves | Comercial | Documentación, actualización de contactos en CRM, emails de seguimiento, one-pagers. |
| Viernes | Decisión | Revisión ejecutiva: qué se ha cerrado, qué bloquea, qué se decide para la próxima semana. |

12. Checklist antes de empezar septiembre

Este checklist es la puerta de salida de la fase de preparación. Si alguno de estos puntos está sin completar el 31 de agosto, la beta de septiembre se retrasa o se limita a un subconjunto de usuarios.

Producto

☐  Demo de 3 minutos ensayada y cronometrada

☐  Vídeo demo de 60-90 segundos grabado y editado

☐  Flujo voz → presupuesto → WhatsApp → factura probado 20 veces sin fallo

☐  Lista de bugs críticos (bloqueantes) en cero

☐  Diseño móvil revisado: botones, textos, pasos

Comercial y legal

☐  Landing publicada con propuesta clara y botón de solicitar demo

☐  Formulario beta listo y conectado

☐  Condiciones de beta redactadas y revisadas

☐  One-pager para asociaciones

☐  One-pager para distribuidores

Inversores y métricas

☐  Pitch deck final exportado a PDF

☐  CRM de contactos preparado con 100+ nombres

☐  Data room básico con deck + modelo financiero + documentación societaria

☐  Métricas que medir definidas y sistema de recogida listo

TrabFlow Technologies, S.L. · Plan Operativo Fase 1 · Julio-Diciembre 2026 Documento interno · Confidencial