|  | ANÁLISIS TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN Documento interno · Junio 2026 |
| --- | --- |

Sistema RAG de Normativa Técnica

Cómo obtener, procesar e implantar la normativa en TrabFlow

Verticales: Cargadores VE · Fotovoltaica Industrial · Base + REBT

| 26 Normas indexadas | 4 Fases técnicas | Stack Supabase+pgvector | 1 Edge Function |
| --- | --- | --- | --- |

TrabFlow Technologies, S.L.  ·  Majadahonda, Madrid  ·  2026

01. Contexto: Arquitectura RAG Actual en TrabFlow Qué existe, dónde vive, cómo funciona

Este documento parte del sistema ya existente en TrabFlow. No se propone construir desde cero: se propone extender la Edge Function trade-chatbot y el asistente normativo ya diseñado con nuevas colecciones de documentos para VE y Fotovoltaica Industrial.

1.1 Estado actual del asistente técnico

| Componente | Estado actual |
| --- | --- |
| Edge Function | trade-chatbot (Deno/Supabase). Claude Haiku 4.5. Chatbot de ayuda contextual. |
| Edge Function IA principal | trade-voice-to-quote. Transcribe voz → presupuesto. Consume Base Maestra. |
| Base de datos vectorial | Supabase/pgvector. Diseñada y validada (según pitch deck y análisis v3). |
| Normativa indexada (REBT base) | Parcialmente indexada. Base actual para electricidad y fontanería. |
| Filtrado por oficio | org_context computado server-side: oficio, plan, provincia. Nunca desde cliente. |
| Modelo de IA | Claude Haiku 4.5 para chatbot. Claude Sonnet 4.6 para presupuestos. |

1.2 Arquitectura RAG objetivo (extendida)

El sistema RAG de TrabFlow sigue el patrón estándar: pregunta del usuario → embedding → búsqueda vectorial en Supabase → recuperación de chunks relevantes → prompt aumentado → respuesta de Claude. Lo que se propone es añadir nuevas colecciones de documentos con metadatos de vertical/oficio para filtrar correctamente qué normativa se consulta en cada contexto.

FLUJO RAG ACTUAL Y OBJETIVO Usuario (instalador VE en obra): 'qué sección del cuadro necesito para un wallbox 22kW en garaje comunitario?' 1. trade-chatbot Edge Function recibe la pregunta 2. Carga org_context server-side → { oficio: 'electricidad_ve', plan: 'empresa', provincia: 'madrid' } 3. Genera embedding de la pregunta → vector float[1536] 4. Supabase RPC: match_normativa_chunks(embedding, oficio_filter='ve', top_k=5) 5. Recupera chunks de ITC-BT-52, Ley 49/1960, RD 1514/2010 6. Construye prompt aumentado: sistema + org_context + chunks + pregunta 7. Claude Haiku 4.5 genera respuesta con referencias a artículos concretos 8. Respuesta al usuario con citas normativas reales

1.3 Tablas Supabase necesarias

La extensión del RAG requiere dos tablas nuevas (o la extensión de las existentes si ya hay una tabla de documentos RAG). Nomenclatura coherente con el prefijo trade_ del proyecto.

-- Tabla de documentos normativos CREATE TABLE trade_normativa_docs ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), codigo TEXT NOT NULL, -- 'ITC-BT-52', 'RD-244-2019', etc. titulo TEXT NOT NULL, vertical TEXT NOT NULL, -- 've', 'fv', 'electrico', 'fontaneria', 'global' oficio_tags TEXT[], -- ['electricidad', 'electricidad_ve'] fuente_url TEXT, -- URL de descarga oficial fuente_tipo TEXT, -- 'boe', 'une', 'idae', 'fabricante' version TEXT, -- '2002', '2019', etc. fecha_vigor DATE, prioridad SMALLINT DEFAULT 1, -- 1=crítica, 2=alta, 3=media activo BOOLEAN DEFAULT true, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); -- Tabla de chunks vectoriales CREATE TABLE trade_normativa_chunks ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), doc_id UUID REFERENCES trade_normativa_docs(id) ON DELETE CASCADE, chunk_index INTEGER NOT NULL, contenido TEXT NOT NULL, -- Texto del chunk (400-600 tokens) seccion TEXT, -- 'Art. 3.2', 'Punto 4.1.2', 'ITC-BT-52 §4' embedding vector(1536), -- text-embedding-3-small de OpenAI created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); -- Índice IVFFlat para búsqueda vectorial eficiente CREATE INDEX ON trade_normativa_chunks USING ivfflat (embedding vector_cosine_ops) WITH (lists = 100);

1.4 RPC de búsqueda con filtro de vertical

-- RPC para buscar chunks relevantes filtrados por vertical/oficio CREATE OR REPLACE FUNCTION match_normativa_chunks( query_embedding vector(1536), vertical_filter TEXT DEFAULT NULL, -- 've', 'fv', 'global' prioridad_max SMALLINT DEFAULT 3, match_threshold FLOAT DEFAULT 0.75, match_count INT DEFAULT 6 ) RETURNS TABLE ( chunk_id UUID, doc_codigo TEXT, titulo TEXT, seccion TEXT, contenido TEXT, similarity FLOAT ) LANGUAGE sql STABLE AS $$ SELECT c.id, d.codigo, d.titulo, c.seccion, c.contenido, 1 - (c.embedding <=> query_embedding) AS similarity FROM trade_normativa_chunks c JOIN trade_normativa_docs d ON d.id = c.doc_id WHERE d.activo = true AND (vertical_filter IS NULL OR d.vertical = vertical_filter OR d.vertical = 'global') AND d.prioridad <= prioridad_max AND 1 - (c.embedding <=> query_embedding) > match_threshold ORDER BY similarity DESC LIMIT match_count; $$;

02. Catálogo de Normas: Fuentes y Obtención Dónde descargar cada norma, formato, coste y restricciones

Principio legal crítico: las normas UNE/ISO son de pago y están protegidas por copyright. No se pueden indexar directamente. El REBT, los Reales Decretos y las guías IDAE son de acceso libre (BOE.es). La estrategia correcta es indexar los textos oficiales del BOE + guías IDAE + síntesis propias, y para las UNE comprar la licencia o trabajar con resúmenes elaborados internamente.

2.1 Cargadores VE — Fuentes por norma

| Norma | URL de descarga | Formato | Coste | Indexable | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITC-BT-52 (REBT) | https://www.boe.es/eli/es/rd/2002/08/02/842 | PDF/HTML | Gratuito | Sí, directa | Crítica |
| REBT completo RD 842/2002 | https://www.boe.es/eli/es/rd/2002/08/02/842 | PDF/HTML | Gratuito | Sí, directa | Crítica |
| RD 1085/2015 MOVEA | https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/12/04/1085 | PDF/HTML | Gratuito | Sí, directa | Alta |
| RD 266/2021 MOVES III | https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/13/266 | PDF/HTML | Gratuito | Sí, directa | Alta |
| Ley 49/1960 Prop. Horizontal | https://www.boe.es/eli/es/l/1960/07/21/49/con | HTML | Gratuito | Sí, directa | Alta |
| RD 1514/2010 preinstalaciones | https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/11/12/1514 | PDF/HTML | Gratuito | Sí, directa | Alta |
| Reg. UE 2023/1804 (AFIR) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32023R1804 | PDF/HTML | Gratuito | Sí, directa | Media |
| IEC 61851 (modos carga) | www.une.org / IEC Webstore | PDF | €80–€200 | Solo resumen interno | Alta |
| IEC 62196 (conectores) | www.une.org / IEC Webstore | PDF | €80–€150 | Solo resumen interno | Media |
| OCPP 1.6 / 2.0 | https://www.openchargealliance.org/protocols/ | PDF | Gratuito (registro) | Sí, tras registro | Alta |
| Manuales Wallbox/ABB/Circutor | Portales socios de fabricante | PDF | Gratuito (partners) | Sí (con acuerdo) | Alta |

2.2 Fotovoltaica Industrial — Fuentes por norma

| Norma | URL de descarga | Formato | Coste | Indexable | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD 244/2019 Autoconsumo | https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/04/05/244 | PDF/HTML | Gratuito | Sí, directa | Crítica |
| RD 1183/2020 Acceso red | https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/09/29/1183 | PDF/HTML | Gratuito | Sí, directa | Crítica |
| REBT RD 842/2002 | https://www.boe.es/eli/es/rd/2002/08/02/842 | PDF/HTML | Gratuito | Sí, directa | Crítica |
| RD 413/2014 + RIPRE | https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/06/06/413 | PDF/HTML | Gratuito | Sí, directa | Media |
| RD 1699/2011 micro-generación | https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/11/18/1699 | PDF/HTML | Gratuito | Sí, directa | Alta |
| Guías IDAE instalación FV | https://www.idae.es/tecnologias/energias-renovables/uso-electrico/solar-fotovoltaica | PDF | Gratuito | Sí, directa | Alta |
| IEC 62446-1 (documentación) | www.une.org | PDF | €120–€180 | Solo resumen interno | Alta |
| IEC 62446-3 (termografía) | www.une.org | PDF | €120–€180 | Solo resumen interno | Alta |
| IEC 61724 (monitorización) | www.une.org | PDF | €150–€200 | Solo resumen interno | Alta |
| IEC 62548 (diseño DC) | www.une.org | PDF | €100–€150 | Solo resumen interno | Alta |
| UNE-EN 62561 (pararrayos) | www.une.org | PDF | €80–€120 | Solo resumen interno | Media |
| Manuales inversores Huawei/Sungrow | Portales partner fabricante | PDF | Gratuito (partners) | Sí (con acuerdo) | Alta |

2.3 Estrategia por tipo de fuente

| Tipo de fuente | Ejemplos | Estrategia de indexación | Coste / Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| BOE (Reales Decretos) | REBT, RD 244/2019, RD 1183/2020, MOVES III | Descarga directa PDF/HTML → chunking automático → embedding. Actualización cuando haya modificación | Gratuito. Esfuerzo: bajo |
| EUR-Lex (Reglamentos UE) | AFIR 2023/1804, Directiva 2019/944 | Descarga HTML multilingual → filtrar versión ES → chunking | Gratuito. Esfuerzo: bajo |
| IDAE (Guías técnicas) | Guía FV residencial, industrial, PNIEC | Descarga PDF → chunking + metadatos. Son guías técnicas, no normativa vinculante | Gratuito. Esfuerzo: bajo |
| Normas UNE/IEC (de pago) | IEC 62446, IEC 61724, IEC 62548 | NO indexar directamente. Elaborar síntesis propias de los puntos clave para el instalador. Comprar norma para redactar síntesis | €80–€200/norma + esfuerzo redacción |
| OCPP (open protocol) | OCPP 1.6, OCPP 2.0 | Descarga directa tras registro gratuito en Open Charge Alliance | Gratuito (registro). Esfuerzo: bajo |
| Manuales fabricantes | Wallbox, SolarEdge, Huawei | Solicitar como partner. Indexar secciones de instalación y mantenimiento. NDA si necesario | Gratuito (partners). Esfuerzo: medio |

03. Pipeline de Procesamiento de Documentos Descarga → Limpieza → Chunking → Embedding → Carga

El pipeline de procesamiento se ejecuta una vez por documento y se actualiza solo cuando hay nueva versión de la norma. No es un proceso en tiempo real. Se recomienda un script Python independiente que se ejecuta manualmente o en CI/CD cuando se añade una norma nueva.

3.1 Diagrama del pipeline

PIPELINE DE INDEXACIÓN (script Python offline) 1. DESCARGA BOE/EUR-Lex: requests.get(url) → PDF o HTML UNE/síntesis: archivo local redactado manualmente Fabricantes: PDF descargado del portal partner 2. EXTRACCIÓN DE TEXTO PDF: pdfplumber o pymupdf (mejor que pypdf para PDFs complejos) HTML BOE: BeautifulSoup → extraer solo div#articleContent Limpieza: eliminar cabeceras/pies de página, numeración BOE, caracteres especiales, saltos de página redundantes 3. CHUNKING Estrategia: por sección/artículo cuando es posible Tamaño: 400-600 tokens por chunk (≈ 300-450 palabras en español) Overlap: 50 tokens entre chunks consecutivos Metadatos: { doc_id, seccion, articulo, pagina } 4. EMBEDDING Modelo: text-embedding-3-small de OpenAI (1536 dims, €0.02/1M tokens) Alternativa (sin OpenAI): sentence-transformers/paraphrase-multilingual Batch: 100 chunks por llamada API para eficiencia 5. CARGA EN SUPABASE INSERT en trade_normativa_docs (metadatos del documento) INSERT en trade_normativa_chunks (texto + embedding) en batches Verificación: count de chunks cargados vs. esperados 6. VALIDACIÓN Test de búsqueda: 5 preguntas tipo del instalador Verificar que los chunks correctos aparecen en top-3

3.2 Script de descarga y extracción (Python)

# pipeline/01_download_boe.py import requests, pdfplumber, re from bs4 import BeautifulSoup def download_boe_pdf(boe_id: str, output_path: str): """Descarga PDF del BOE por identificador""" # BOE permite descarga directa en PDF url = f'https://www.boe.es/eli/es/rd/{boe_id}/dof/spa/pdf' r = requests.get(url, headers={'Accept': 'application/pdf'}) r.raise_for_status() with open(output_path, 'wb') as f: f.write(r.content) return output_path def extract_text_from_pdf(pdf_path: str) -> str: """Extrae texto de PDF manteniendo estructura""" text_pages = [] with pdfplumber.open(pdf_path) as pdf: for page in pdf.pages: text = page.extract_text(x_tolerance=3, y_tolerance=3) if text: # Limpiar cabeceras BOE típicas text = re.sub(r'BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.*?\n', '', text) text = re.sub(r'Núm\.\s*\d+.*?\n', '', text) text_pages.append(text.strip()) return '\n\n'.join(text_pages) def clean_text(text: str) -> str: """Limpieza básica del texto extraído""" text = re.sub(r'\n{3,}', '\n\n', text) # Máximo 2 saltos de línea text = re.sub(r'\s{2,}', ' ', text) # Espacios múltiples text = re.sub(r'[\x00-\x08\x0b-\x1f]', '', text) # Control chars return text.strip()

3.3 Script de chunking inteligente

# pipeline/02_chunker.py import re from typing import List, Dict def chunk_by_article(text: str, doc_codigo: str) -> List[Dict]: """ Divide por artículos/secciones cuando detecta patrones como 'Artículo X.', 'X.X.', 'ITC-BT-XX', 'Punto X.X' """ # Patrones de sección típicos en normativa española section_patterns = [ r'(?=\bArtículo\s+\d+[.\s])', r'(?=\b\d+\.\d+\.?\s+[A-ZÁÉÍÓÚ])', r'(?=\bITC-BT-\d+)', r'(?=\bAnexo\s+[IVX]+)', ] combined = '¦'.join(section_patterns) sections = re.split(combined, text) sections = [s.strip() for s in sections if len(s.strip()) > 100] chunks = [] for i, section in enumerate(sections): # Si la sección es muy larga, dividir por tokens if len(section) > 2400: # ~600 tokens sub_chunks = split_by_size(section, max_chars=2000, overlap=200) for j, sc in enumerate(sub_chunks): chunks.append({ 'chunk_index': len(chunks), 'contenido': sc, 'seccion': extract_section_id(section, doc_codigo), }) else: chunks.append({ 'chunk_index': len(chunks), 'contenido': section, 'seccion': extract_section_id(section, doc_codigo), }) return chunks def split_by_size(text: str, max_chars=2000, overlap=200) -> List[str]: words = text.split() chunks, current, current_len = [], [], 0 for word in words: if current_len + len(word) > max_chars: chunks.append(' '.join(current)) # Overlap: mantener últimas palabras overlap_words = current[-int(overlap/6):] current = overlap_words + [word] current_len = sum(len(w) for w in current) else: current.append(word) current_len += len(word) if current: chunks.append(' '.join(current)) return chunks

3.4 Script de embedding y carga en Supabase

# pipeline/03_embed_and_load.py import os, json from openai import OpenAI from supabase import create_client openai = OpenAI(api_key=os.environ['OPENAI_API_KEY']) supabase = create_client(os.environ['SUPABASE_URL'], os.environ['SUPABASE_SERVICE_KEY']) def embed_chunks(chunks: list, batch_size=100) -> list: """Genera embeddings en batches para eficiencia y coste""" texts = [c['contenido'] for c in chunks] all_embeddings = [] for i in range(0, len(texts), batch_size): batch = texts[i:i+batch_size] response = openai.embeddings.create( model='text-embedding-3-small', # 1536 dims, mejor ratio precio/calidad input=batch ) all_embeddings.extend([e.embedding for e in response.data]) print(f' Embedded {min(i+batch_size, len(texts))}/{len(texts)} chunks') return all_embeddings def load_document(doc_meta: dict, chunks: list, embeddings: list): """Carga documento y chunks en Supabase""" # 1. Insertar metadatos del documento doc_result = supabase.table('trade_normativa_docs').insert(doc_meta).execute() doc_id = doc_result.data[0]['id'] print(f'Documento creado: {doc_id}') # 2. Insertar chunks con embeddings en batches chunk_rows = [ { 'doc_id': doc_id, 'chunk_index': chunks[i]['chunk_index'], 'contenido': chunks[i]['contenido'], 'seccion': chunks[i].get('seccion', ''), 'embedding': embeddings[i], } for i in range(len(chunks)) ] # Cargar en batches de 50 for i in range(0, len(chunk_rows), 50): batch = chunk_rows[i:i+50] supabase.table('trade_normativa_chunks').insert(batch).execute() print(f' Cargados {min(i+50, len(chunk_rows))}/{len(chunk_rows)} chunks') print(f'✓ {doc_meta["codigo"]}: {len(chunks)} chunks indexados')

04. Integración en trade-chatbot Edge Function Modificaciones en Deno para consultar el RAG normativo

La Edge Function trade-chatbot ya existe en TrabFlow. La modificación consiste en: (1) añadir la llamada al RPC match_normativa_chunks cuando el org_context detecta oficio VE o FV, y (2) inyectar los chunks recuperados en el prompt antes de llamar a Claude Haiku 4.5.

4.1 Lógica de enrutamiento por oficio

// supabase/functions/trade-chatbot/index.ts (modificaciones) // Mapeo oficio → vertical RAG const OFICIO_TO_VERTICAL: Record<string, string ¦ null> = { 'electricidad': 'electrico', 'electricidad_ve': 've', // nuevo: instalador VE 'fotovoltaica': 'fv', // nuevo: instalador FV industrial 'fontaneria': 'fontaneria', 'climatizacion': 'climatizacion', 'cerrajeria': null, // sin RAG normativo específico aún 'multiservicio': 'global', } // Preguntas que activan búsqueda normativa (clasificador simple) const NORMATIVA_KEYWORDS = [ 'normativa', 'reglamento', 'itc', 'rebt', 'artículo', 'decreto', 'legalización', 'certificado', 'inspección', 'cumplimiento', 'potencia', 'sección cable', 'protección', 'diferencial', 'moves', 'subvención', 'registro', 'autoconsumo', 'vertido', 'afir', 'wallbox', 'panel', 'inversor', 'string', 'mc4', ] function isNormativaQuery(question: string): boolean { const lower = question.toLowerCase() return NORMATIVA_KEYWORDS.some(kw => lower.includes(kw)) }

4.2 Función de recuperación RAG

// Recuperación de chunks normativos relevantes async function getRelevantNormativa( supabase: SupabaseClient, question: string, vertical: string ¦ null, openaiApiKey: string ): Promise<NormativaChunk[]> { if (!vertical) return [] // Sin vertical, sin RAG normativo // 1. Generar embedding de la pregunta const embeddingRes = await fetch('https://api.openai.com/v1/embeddings', { method: 'POST', headers: { 'Authorization': `Bearer ${openaiApiKey}`, 'Content-Type': 'application/json', }, body: JSON.stringify({ model: 'text-embedding-3-small', input: question, }), }) const embData = await embeddingRes.json() const embedding = embData.data[0].embedding // 2. Buscar chunks relevantes en Supabase con filtro de vertical const { data: chunks, error } = await supabase.rpc('match_normativa_chunks', { query_embedding: embedding, vertical_filter: vertical, prioridad_max: 2, // Solo crítica y alta match_threshold: 0.75, // Similitud mínima match_count: 5, // Top 5 chunks }) if (error) { console.error('RAG error:', error) return [] } return chunks ¦¦ [] }

4.3 Construcción del prompt aumentado

// Construcción del system prompt con contexto normativo function buildSystemPrompt( orgContext: OrgContext, normativaChunks: NormativaChunk[] ): string { const basePrompt = `Eres el asistente técnico de TrabFlow para instaladores profesionales. Instalador activo: ${orgContext.nombre_empresa} Oficio: ${orgContext.oficio} Plan: ${orgContext.plan} Responde siempre en español, con tono técnico profesional. Cuando cites normativa, indica siempre el artículo o sección exacta. Si no estás seguro de un dato normativo, indícalo explícitamente.` if (normativaChunks.length === 0) { return basePrompt } const normativaContext = normativaChunks .map(chunk => `[${chunk.doc_codigo} — ${chunk.seccion}]\n${chunk.contenido}`) .join('\n\n---\n\n') return `${basePrompt} NORMATIVA TÉCNICA RELEVANTE (usa esta información para responder): ================================================================= ${normativaContext} ================================================================= Basa tu respuesta en los fragmentos normativos anteriores cuando sean relevantes. Cita siempre la norma y el artículo concreto (ej: 'según ITC-BT-52, apartado 3.2...')` }

4.4 Handler principal modificado

// Handler principal de trade-chatbot (modificado) Deno.serve(async (req) => { const { message, history, org_context } = await req.json() // org_context siempre calculado server-side const vertical = OFICIO_TO_VERTICAL[org_context.oficio] ?? null // Solo buscar normativa si la pregunta lo requiere let normativaChunks: NormativaChunk[] = [] if (isNormativaQuery(message) && vertical) { normativaChunks = await getRelevantNormativa( supabase, message, vertical, OPENAI_API_KEY ) } const systemPrompt = buildSystemPrompt(org_context, normativaChunks) // Llamada a Claude Haiku 4.5 (sin cambios en el modelo) const response = await anthropic.messages.create({ model: 'claude-haiku-4-5', max_tokens: 1024, system: systemPrompt, messages: [ ...history, { role: 'user', content: message } ], }) // Log para métricas: qué normas se usaron if (normativaChunks.length > 0) { const normas_usadas = [...new Set(normativaChunks.map(c => c.doc_codigo))] await logNormativaUsage(org_context.org_id, normas_usadas, message) } return new Response(JSON.stringify({ response: response.content[0].text, normas_citadas: normativaChunks.map(c => c.doc_codigo), }), { headers: { 'Content-Type': 'application/json' } }) })

4.5 Coste del sistema RAG por consulta

| Componente | Coste unitario | Consultas/mes (500 users) | Coste mensual |
| --- | --- | --- | --- |
| Embedding pregunta (OpenAI) | ~€0.000002/query | 15.000 | €0.03 |
| Búsqueda vectorial Supabase | Incluido en plan Pro | 15.000 | €0 |
| Claude Haiku 4.5 (respuesta) | ~€0.002/consulta | 15.000 | €30 |
| TOTAL por usuario/mes | ~€0.006/consulta | 30 consultas/user | ~€0.18/user/mes |

El coste del RAG normativo es marginal: ~€0,18/usuario/mes para 30 consultas normativas al mes. Con ARPU de €49–€89/mes, el margen bruto del asistente normativo es >99%. No hay riesgo económico en activar el RAG para todos los usuarios.

05. Roadmap de Implementación 10 semanas · 4 fases · Con estimaciones reales

5.1 Prerrequisitos (antes de empezar)

|  | Prerrequisito | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Habilitar extensión pgvector en Supabase (si no está activa) | Supabase dashboard → Extensions → pgvector | Verificar |
| 2 | API Key OpenAI para embeddings (text-embedding-3-small) | Fernando → platform.openai.com | Obtener |
| 3 | Python 3.11+ con pdfplumber, supabase-py, openai instalados | Entorno de desarrollo local | Instalar |
| 4 | Supabase Service Role Key (para cargas masivas desde pipeline) | Supabase dashboard → Settings → API | Obtener |
| 5 | Descargar PDFs BOE de las 6 normas críticas | Ver §2 (ITC-BT-52, REBT, RD 244/2019, RD 1183/2020, MOVES III, AFIR) | Descargar |
| 6 | Redactar síntesis propias de IEC (1-2 páginas por norma) | Equipo técnico TrabFlow tras revisar la norma original comprada | Redactar |

5.2 Plan de implementación por fases

| Fase | Nombre | Contenido | Entregable | Semanas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Infraestructura | Crear tablas trade_normativa_docs y trade_normativa_chunks en Supabase. Habilitar pgvector. Crear índice IVFFlat. Crear RPC match_normativa_chunks. Test con 10 chunks manuales. | Supabase listo para recibir normativa | 1-2 |
| F2 | Pipeline + REBT base | Desarrollar scripts Python (download, chunk, embed, load). Indexar REBT completo + ITC-BT-52 + Ley Prop. Horizontal. Validar con 10 preguntas tipo. | RAG con normativa base operativo | 3-4 |
| F3 | Vertical VE | Indexar: RD 1085/2015, RD 266/2021 MOVES III, AFIR 2023/1804, RD 1514/2010, OCPP 1.6 y 2.0. Redactar síntesis IEC 61851 e IEC 62196. Modificar trade-chatbot con enrutamiento VE. | Asistente RAG VE completo en producción | 5-6 |
| F4 | Vertical FV Industrial | Indexar: RD 244/2019, RD 1183/2020, RD 1699/2011, guías IDAE, RD 413/2014. Redactar síntesis IEC 62446-1, IEC 62446-3, IEC 61724, IEC 62548. Enrutamiento FV en trade-chatbot. | Asistente RAG FV completo en producción | 7-8 |
| F5 | QA + Manuales fabricantes | Pruebas de calidad con instaladores reales. Indexar manuales Wallbox/Circutor (VE) y Huawei/Sungrow (FV) si acuerdos activos. Dashboard de normas usadas para métricas. | RAG v1.0 completo y validado en beta | 9-10 |

5.3 Checklist de normas por fase

| Fase | Norma | Vertical | Fuente | Coste | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2 | REBT RD 842/2002 + ITC-BT-52 | global + ve | BOE | Gratuito | Descargar |
| F2 | Ley 49/1960 Propiedad Horizontal (art. 17.3) | ve | BOE | Gratuito | Descargar |
| F3 | RD 1085/2015 MOVEA | ve | BOE | Gratuito | Descargar |
| F3 | RD 266/2021 MOVES III | ve | BOE | Gratuito | Descargar |
| F3 | RD 1514/2010 preinstalaciones garaje | ve | BOE | Gratuito | Descargar |
| F3 | Reg. UE 2023/1804 AFIR | ve | EUR-Lex | Gratuito | Descargar |
| F3 | OCPP 1.6 + OCPP 2.0 | ve | Open Charge Alliance | Gratuito + registro | Registrar |
| F3 | Síntesis IEC 61851 (modos carga) | ve | Interna (comprar norma) | €150 | Redactar |
| F3 | Síntesis IEC 62196 (conectores) | ve | Interna (comprar norma) | €120 | Redactar |
| F4 | RD 244/2019 Autoconsumo | fv | BOE | Gratuito | Descargar |
| F4 | RD 1183/2020 Acceso red | fv | BOE | Gratuito | Descargar |
| F4 | RD 1699/2011 micro-generación | fv | BOE | Gratuito | Descargar |
| F4 | Guías técnicas IDAE FV | fv | IDAE | Gratuito | Descargar |
| F4 | RD 413/2014 + RIPRE | fv | BOE | Gratuito | Descargar |
| F4 | Síntesis IEC 62446-1 (documentación FV) | fv | Interna (comprar norma) | €160 | Redactar |
| F4 | Síntesis IEC 62446-3 (termografía) | fv | Interna (comprar norma) | €160 | Redactar |
| F4 | Síntesis IEC 61724 (monitorización) | fv | Interna (comprar norma) | €180 | Redactar |
| F4 | Síntesis IEC 62548 (diseño DC) | fv | Interna (comprar norma) | €140 | Redactar |
| F5 | Manuales Wallbox / Circutor / ABB | ve | Portal partner | Gratuito (acuerdo) | Solicitar |
| F5 | Manuales Huawei / Sungrow / SolarEdge | fv | Portal partner | Gratuito (acuerdo) | Solicitar |

5.4 Estimación de esfuerzo y coste total

| Concepto | Esfuerzo | Coste económico | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura Supabase (tablas + índice + RPC) | 4-6 horas desarrollo | €0 | Desarrollo |
| Scripts Python pipeline (download/chunk/embed) | 8-12 horas desarrollo | €0 | Desarrollo |
| Modificación Edge Function trade-chatbot | 4-6 horas desarrollo | €0 | Desarrollo |
| Indexación normas BOE/EUR-Lex (10 normas) | 2-3 horas ejecución pipeline | €0 (fuentes gratuitas) | Dev + pipeline |
| Embeddings OpenAI (est. 5.000 chunks × 400 tokens) | Automatizado | ~€0.40 total (único) | Pipeline |
| Compra normas UNE/IEC (8 normas) | — | €900 – €1.300 | Fernando |
| Redacción síntesis internas (8 normas × 2h) | 16 horas redacción técnica | €0 (interno) | Equipo técnico |
| QA y validación con instaladores reales | 4-6 horas pruebas | €0 | Product |
| TOTAL estimado | ~40-50 horas dev + redacción | €900 – €1.300 | — |

Inversión única: €900–€1.300 en compra de normas UNE + 40-50 horas de trabajo. A partir de ahí, el sistema funciona indefinidamente con coste operativo de ~€0,18/usuario/mes. ROI positivo desde el primer usuario que renueva por el valor del asistente normativo.

06. Preguntas Tipo y Validación del Sistema Cómo probar que el RAG responde correctamente

El criterio de éxito del RAG no es que responda algo: es que cite el artículo correcto, de la norma correcta, con aplicación correcta al caso del instalador. Estas preguntas tipo sirven como suite de validación antes de lanzar a producción.

6.1 Suite de validación — Cargadores VE (15 preguntas)

| Nº | Pregunta del instalador | Norma esperada | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Qué sección de cable necesito para un wallbox de 22 kW trifásico a 10 metros del cuadro? | ITC-BT-52 + ITC-BT-19 | Cita ITC-BT-52 tabla de secciones y menciona 10mm² mínimo |
| 2 | ¿Qué tipo de diferencial necesito para un wallbox modo 3? | ITC-BT-52 | Menciona clase B o clase A-EV específica para VE |
| 3 | ¿Cuántos votos necesito en la comunidad para instalar un wallbox en garaje comunitario? | Ley 49/1960 art. 17 | Cita art. 17.3: no requiere mayoría, solo notificación |
| 4 | ¿Qué documentación necesito para legalizar un punto de recarga en Comunidad de Madrid? | ITC-BT-52 + normativa CCAA | Lista: CIE, memoria técnica, esquema unifilar, boletín instalador |
| 5 | ¿Cuál es la subvención máxima de MOVES III para wallbox residencial? | RD 266/2021 | Cita importe correcto y condiciones (instalación + equipo) |
| 6 | ¿Es obligatorio el contador individual en garaje comunitario con recarga? | ITC-BT-52 | Cita apartado sobre medida individual y opciones |
| 7 | ¿Qué modos de carga permite la ITC-BT-52? | ITC-BT-52 + IEC 61851 | Menciona modos 1, 2, 3 con diferencias y restricciones |
| 8 | ¿Cuándo es obligatorio un sistema de gestión de carga en un garaje con 5+ plazas? | ITC-BT-52 | Cita umbral correcto de la norma |
| 9 | ¿Qué conector Type 2 necesito para un wallbox AC de 22 kW? | IEC 62196 (síntesis) | Menciona IEC 62196-2, conector Type 2 (Mennekes) |
| 10 | ¿Cuántos edificios nuevos deben tener preinstalación VE según RD 1514/2010? | RD 1514/2010 | Cita porcentaje o condición del real decreto |
| 11 | ¿Qué potencia máxima AC permite la AFIR en autopistas en 2025? | Reg. UE 2023/1804 | Cita 150 kW mínimo en corredores RTE-T para 2025 |
| 12 | ¿Necesito proyecto de instalación eléctrica para instalar 3 wallboxes de 22 kW en empresa? | ITC-BT-52 + REBT | Cita umbral de potencia que requiere proyecto firmado |
| 13 | ¿Qué mensaje de error OCPP indica que el cargador está offline? | OCPP 1.6 | Cita StatusNotification con status=Unavailable o Faulted |
| 14 | ¿Cada cuánto tiempo hay que hacer el mantenimiento preventivo de un punto de recarga público? | ITC-BT-52 | Cita periodicidad indicada en la norma |
| 15 | ¿Puedo instalar un wallbox en un local sin suministro trifásico? | ITC-BT-52 + REBT | Explica opciones monofásicas y limitaciones de potencia |

6.2 Suite de validación — Fotovoltaica Industrial (15 preguntas)

| Nº | Pregunta del instalador | Norma esperada | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Qué modalidad de autoconsumo aplica a una empresa que vierte excedentes a red? | RD 244/2019 | Cita modalidad con excedentes y compensación simplificada |
| 2 | ¿Cuántos días tiene la distribuidora para responder a mi solicitud de conexión? | RD 1183/2020 | Cita plazo máximo del real decreto |
| 3 | ¿Qué documentación necesito para inscribir una planta de 150 kWp en el registro de autoconsumo? | RD 244/2019 | Lista documentos: proyecto, CIE, fotografías, ficha técnica |
| 4 | ¿Cuál es la distancia máxima entre paneles y edificio para acogerse a autoconsumo colectivo? | RD 244/2019 | Cita distancia máxima en metros en línea aérea |
| 5 | ¿Qué pruebas debo hacer antes de entregar una instalación FV al cliente según IEC 62446? | IEC 62446-1 (síntesis) | Lista: inspección visual, medición Voc/Isc por string, aislamiento, comisionado |
| 6 | ¿Con qué periodicidad debo hacer la inspección termográfica según contrato O&M tipo? | IEC 62446-3 (síntesis) | Menciona anual como mínimo recomendado |
| 7 | ¿Qué parámetros debo monitorizar para calcular el Performance Ratio (PR)? | IEC 61724 (síntesis) | Cita: irradiancia, temperatura, producción real vs. esperada |
| 8 | ¿Qué fusible necesito en un string de 10A con cable DC de 4mm²? | IEC 62548 (síntesis) | Cita criterio de protección string: Isc × 1,35 como mínimo |
| 9 | ¿Puedo instalar paneles sin proyecto técnico en una nave industrial de 80 kWp? | RD 244/2019 + REBT | Explica umbral que requiere proyecto firmado por ingeniero |
| 10 | ¿Qué impuesto tiene la energía autoconsumida en España en 2026? | RD 244/2019 + reforma fiscal | Indica que autoconsumo está exento de peajes e impuestos desde 2021 |
| 11 | ¿Qué ocurre si la distribuidora no responde en el plazo del RD 1183/2020? | RD 1183/2020 | Cita consecuencias y mecanismo de reclamación ante CNMC |
| 12 | ¿Cuántos años de garantía de potencia suelen ofrecer los fabricantes de panel? | IEC 61215 (síntesis) | Cita estándar de mercado: 25-30 años de garantía de potencia (no norma vinculante) |
| 13 | ¿Necesito protección anti-islanding en mi inversor conectado a red? | RD 1699/2011 + IEC 62109 | Sí, obligatoria. Cita norma y requisitos de tiempo de desconexión |
| 14 | ¿Qué datos debe incluir el informe de comisionado de una planta FV? | IEC 62446-1 (síntesis) | Lista completa: esquema, mediciones, certificados, datos del sistema |
| 15 | ¿Hay un registro obligatorio para plantas FV de autoconsumo sin excedentes? | RD 244/2019 | Sí, registro autonómico. Cita art. del RD y plazos |

6.3 Métricas de calidad del RAG

| Métrica | Definición | Objetivo | Medición |
| --- | --- | --- | --- |
| Recall normativo | % de preguntas donde la norma correcta aparece en los chunks recuperados | ≥ 85% | Test suite 30 preguntas |
| Precisión de cita | % de respuestas que citan artículo/sección correcto | ≥ 75% | Revisión manual |
| Sin alucinación normativa | % de respuestas sin datos normativos inventados | ≥ 95% | Revisión manual |
| Latencia p95 | Tiempo total desde pregunta hasta respuesta (embedding + búsqueda + LLM) | ≤ 3 segundos | Logs Edge Function |
| Tasa de activación RAG | % de preguntas al chatbot que activan búsqueda normativa | 10-30% (esperado) | Logs + métricas |
| NPS específico asistente normativo | Satisfacción instalador con respuestas normativas | ≥ 4,2 / 5 | Encuesta in-app |

07. Mantenimiento y Actualización del RAG Cómo gestionar cambios normativos futuros

7.1 Proceso de actualización cuando cambia una norma

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA 1. DETECCIÓN DEL CAMBIO - Suscripción al BOE (alertas.boe.es) con keywords: 'instalación', 'recarga', 'fotovoltaic', 'autoconsumo', 'baja tensión' - AEDIVE y UNEF envían newsletters con cambios normativos (canal asociaciones) - Revisión trimestral del catálogo de normas activas en trade_normativa_docs 2. EVALUACIÓN DEL IMPACTO - ¿Afecta a chunks existentes? → Actualización parcial o total - ¿Nueva norma? → Pipeline completo de indexación - ¿Derogación? → Marcar doc activo=false (soft delete, nunca borrar) 3. RE-INDEXACIÓN # Opción A: actualización parcial (solo secciones modificadas) python pipeline/update_chunks.py --doc-codigo ITC-BT-52 --sections 3.2,4.1 # Opción B: re-indexación completa del documento python pipeline/reindex_doc.py --doc-codigo RD-244-2019 # Esto marca activo=false en la versión anterior e inserta la nueva 4. VALIDACIÓN - Ejecutar suite de validación relevante (§6) - Verificar que las respuestas citan la nueva versión 5. COMUNICACIÓN - Log en tabla trade_normativa_changelog (nuevo documento) - Si el cambio afecta a presupuestos o contratos: notificar al equipo de producto

7.2 Tabla de seguimiento de versiones

-- Tabla de auditoría de cambios normativos CREATE TABLE trade_normativa_changelog ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), doc_codigo TEXT NOT NULL, version_anterior TEXT, version_nueva TEXT, tipo_cambio TEXT, -- 'actualizacion', 'derogacion', 'nueva' descripcion TEXT, impacto TEXT, -- 'critico', 'alto', 'medio', 'bajo' chunks_afectados INTEGER, updated_by TEXT, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() );

7.3 Calendario de revisión recomendado

| Frecuencia | Normas a revisar | Acción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Mensual | BOE alertas VE y FV | Verificar si hay nuevas disposiciones o modificaciones | Automatizable con script |
| Trimestral | Todas las normas activas en BD | Revisión manual de versiones. Re-indexar si hay cambios | Equipo técnico |
| Anual | Normas UNE/IEC (síntesis) | Revisar si la norma ha sido actualizada. Comprar nueva versión si procede | Fernando + equipo |
| Ad hoc | Normativa CCAA (Madrid, Cataluña, PV) | Cuando hay nueva regulación autonómica sobre VE o FV | Asociaciones FENIE/APIEM avisan |

7.4 Escalabilidad: siguientes verticales

El sistema RAG está diseñado para escalar a nuevos oficios con mínimo esfuerzo. Añadir un nuevo vertical (ej: gas, climatización, telecomunicaciones) requiere solo: (1) descargar y procesar sus normas específicas, (2) añadir el mapping oficio → vertical en la Edge Function. La infraestructura de Supabase, el pipeline Python y la lógica de Claude son reutilizables al 100%.

| Vertical futuro | Normas principales a indexar | Esfuerzo incremental | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Gas (REGLAJE/REBT gas) | Reglamento de instalaciones de gas RD 919/2006, ITC-ICG | 1-2 semanas | Alta |
| Climatización / RITE | RITE RD 1027/2007, IT del RITE, normativa UNE-EN 14825 | 1-2 semanas | Alta |
| Telecomunicaciones ICT | RD 346/2011 ICT, normas UNE-EN 50174, 50310 | 1-2 semanas | Media |
| Prevención de riesgos | RD 614/2001 trabajos eléctricos, RD 1627/1997 obras | 1 semana | Alta |

TrabFlow Technologies, S.L. · Sistema RAG Normativo · Documento interno · Junio 2026 Confidencial · No distribuir sin autorización