TRADEFLOW AI

El Sistema Operativo del Instalador Autónomo

GUÍA DE LANZAMIENTO

Plan Empresa — Hoja de ruta completa de 0 a 1.000 clientes

Mayo 2026 · Versión 1.0 · Documento Operativo

0.  RESUMEN EJECUTIVO  —  ¿DE QUÉ TRATA ESTA GUÍA?

Esta guía es el manual operativo para llevar TradeFlow AI desde el estado actual (producción + beta) hasta los primeros 1.000 clientes de pago. No es teoría: es un checklist accionable semana a semana.

TradeFlow AI es el sistema operativo del instalador autónomo: la herramienta de IA que genera presupuestos, contratos, facturas y flujos de trabajo por voz y WhatsApp, en menos de 3 minutos. El Plan Empresa (€179/mes) incluye hasta 10 usuarios, contratos de mantenimiento inteligentes y facturación recurrente automática.

| PARÁMETRO | VALOR |
| --- | --- |
| Mercado objetivo España | +300.000 instaladores autónomos y PYMES |
| Precio Plan Empresa | €179/mes (hasta 10 usuarios, ilimitado contratos) |
| North Star Metric | Tiempo hasta primer presupuesto enviado < 3 minutos |
| Objetivo mes 6 | 100 clientes pagando |
| Objetivo mes 12 | 400–500 clientes activos, MRR €30K+ |
| Objetivo mes 24 | 1.000–1.500 clientes, MRR €80K+ |
| Canal primario de adquisición | Contenido orgánico (YouTube/TikTok) + Referral |
| Churn objetivo (post-PMF) | < 4% mensual |

1.  EL PRODUCTO  —  QUÉ VENDE TRADEFLOW AI

1.1 El Dolor que Resuelve

Más de 300.000 instaladores en España gestionan su negocio con WhatsApp, papel y Excel. El 78% no usa ningún software de gestión. El dolor es diario y económicamente muy costoso:

- 1–2 horas/día haciendo presupuestos a mano → pierden trabajos porque el competidor responde antes

- Facturas incorrectas o no emitidas → problemas con Hacienda y pérdida de credibilidad

- Gestión de cobros por WhatsApp → impagos frecuentes sin proceso formal

- Sin visibilidad de rentabilidad real por trabajo → no saben si ganan o pierden dinero

- No pueden delegar → todo el negocio está en la cabeza del autónomo

El instalador no quiere software. Quiere resolver su problema. TradeFlow AI se convierte en el asistente invisible que trabaja mientras él está en el tajo.

1.2 La Solución — Cómo Funciona para el Usuario

| PASO | ACCIÓN DEL INSTALADOR | LO QUE HACE TRADEFLOW |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dicta: 'Cambio de caldera Baxi a cliente en Madrid' | Detecta oficio, zona, tipo de trabajo y cliente |
| 2 | Revisa el borrador en la app | Genera materiales, mano de obra, IVA y margen automáticamente |
| 3 | Toca 'Enviar por WhatsApp' | Envía presupuesto profesional en PDF al cliente |
| 4 | Cliente acepta | Genera factura, registra cobro y actualiza el calendario |
| 5 | Crea contrato de mantenimiento | IA genera SLA, preventivos, guardias y precio mensual sugerido |
| 6 | Contrato activo | Facturas recurrentes automáticas sin trabajo adicional |

1.3 Planes y Funcionalidades

| Funcionalidad | Autónomo €49 | Profesional €99 | ★ Empresa €179 |
| --- | --- | --- | --- |
| Presupuestos IA por voz | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Catálogo 2.200+ productos | Sí | Sí | Sí |
| Facturación automática | No | Sí | Sí |
| Gestión trabajos y calendario | Básica | Completa | Completa + Rutas |
| Contratos Mantenimiento IA | — | — | ✓ EXCLUSIVO |
| Usuarios en cuenta | 1 | 1 | Hasta 10 usuarios |
| Facturación recurrente auto. | No | No | Sí |
| Analítica de rentabilidad | No | Básica | Completa |
| API + Integraciones ERP | No | No | Sí |
| Soporte | Email | Chat | Prioritario |

2.  ANTES DE LANZAR  —  CHECKLIST DE PREPARACIÓN

REGLA DE ORO: Habla con 100 instaladores antes de escribir más código. El producto que construyas en base a conversaciones reales tiene 10x más probabilidad de éxito.

2.1 Checklist Técnico — Producto Listo para Beta

☐  Onboarding completo: registro → primer presupuesto enviado en < 3 minutos

☐  Catálogo cargado con 2.200+ productos por oficio (fontanería, electricidad, climatización, reforma, jardinería, IT, ascensores)

☐  Módulo de contratos de mantenimiento generando SLA + preventivos + precio

☐  Envío de presupuestos por WhatsApp y email funcionando

☐  Facturación automática desde contratos activos

☐  Gestión de trabajos: estados (Pendiente / En curso / Completado / Facturado)

☐  App móvil funcional en Android e iOS (React Native)

☐  Stripe configurado para cobro de suscripciones recurrentes

☐  Supabase con RLS configurado correctamente (multi-tenant)

☐  RGPD: política de privacidad, términos, cookies publicados

2.2 Checklist Comercial — Antes del Primer Cliente

☐  Landing page con propuesta de valor clara: 'Presupuesto profesional en 3 minutos'

☐  Vídeo de demo de < 2 minutos mostrando el flujo completo

☐  Pricing visible en la web con CTA de prueba gratuita (14 días)

☐  Email de onboarding automático tras registro

☐  Secuencia de activación: día 1, día 3, día 7 (Resend API)

☐  Sistema de soporte: Intercom o similar para chat en vivo

☐  Cal.com o Calendly para demos personalizadas

☐  Perfil LinkedIn y página de empresa activos

2.3 Checklist Legal y Financiero

☐  Sociedad constituida (SL recomendado) o autónomo activo

☐  Cuenta bancaria de empresa separada

☐  Contrato de términos y condiciones del SaaS revisado por abogado

☐  Acuerdo de procesamiento de datos (DPA) para clientes

☐  Facturación Stripe configurada con IVA España (21%)

☐  Gestoría contratada para IVA trimestral e IRPF

3.  FASES DE LANZAMIENTO  —  DE 0 A 1.000 CLIENTES

FASE 1  VALIDACIÓN — PMF

Objetivo: Validar retención, onboarding y canal  ·  Clientes: 0 → 100 clientes

Acciones clave:

- Hacer 100 llamadas/demos personales con instaladores reales (fontaneros, electricistas, climatización)

- Beta cerrada con 20–30 usuarios seleccionados: máximo feedback

- Iterar el onboarding hasta conseguir < 3 min al primer presupuesto

- Lanzar canal YouTube/TikTok: 3 vídeos/semana sobre el día a día del instalador

- Activar primeros grupos de Facebook y Telegram de gremios

- Activar referral: '1 mes gratis por cada instalador que traigas'

- Precio de lanzamiento para primeros 50: €39/mes Autónomo, €79/mes Pro, €129/mes Empresa

KPIs de éxito:

- Retención semana 4 > 60%

- NPS > 40

- Tiempo medio al primer presupuesto < 5 minutos

- Al menos 5 clientes pagando Plan Empresa

- CAC orgánico validado < €50

FASE 2  MOTOR DE CRECIMIENTO

Objetivo: Sistema de adquisición repetible  ·  Clientes: 100 → 500 clientes

Acciones clave:

- Canal de contenido activo: 150+ piezas publicadas (YouTube + TikTok + Reels)

- Primer partnership con asociación sectorial (CONAIF, FENIE u otra)

- Acuerdo con 2–3 distribuidores de materiales (recomendación a clientes instaladores)

- Motor de referral: 25%+ de nuevos registros deben venir de referidos

- Webinars mensuales para instaladores: 'Cómo gestionar tu negocio con IA'

- Primer equipo: contratar 1 dev full-stack y 1 customer success

- Subir precios a tarifa normal (sin descuento de lanzamiento)

KPIs de éxito:

- MRR > €15.000

- Churn mensual < 5%

- 25%+ de nuevos clientes vienen de referral

- CAC orgánico < €40

- Net Revenue Retention > 100%

FASE 3  ESCALA

Objetivo: Equipo + automatización + inside sales  ·  Clientes: 500 → 2.000 clientes

Acciones clave:

- Lanzar inside sales para Plan Empresa: llamadas a PYMES de instalaciones (5–10 empleados)

- Expansión LATAM inicial: México y Colombia con catálogo adaptado

- Marketplace de plantillas premium por oficio y sector

- Integraciones con ERPs populares en España (Holded, Sage, A3)

- Programa de partners: distribuidores y asociaciones con comisión por referido

- Contratar growth marketer + SDR partnerships

- Primer piloto de embedded insurance (seguro de impago para contratos)

KPIs de éxito:

- MRR > €60.000

- ARR > €720.000

- Churn mensual < 3%

- NRR > 110%

- Plan Empresa: > 30% de la cartera

4.  ESTRATEGIA DE MARKETING  —  CANALES Y TÁCTICAS

Este mercado NO se gana con Google Ads en la fase inicial. El instalador no busca software en Google. Lo descubre por recomendación de un compañero, en un grupo de WhatsApp o viendo un vídeo de YouTube donde alguien como él lo usa.

4.1 Canal 1: Contenido Orgánico (YouTube + TikTok)

El instalador pasa horas en YouTube y TikTok buscando consejos de negocio, precios de materiales y cómo mejorar sus trabajos. TradeFlow debe estar en ese espacio.

| TIPO DE CONTENIDO | FORMATO | OBJETIVO |
| --- | --- | --- |
| 'Cómo presupuesto una instalación de caldera' | Vídeo 5–10 min YouTube | SEO + confianza |
| 'Cuánto cobrar por cambiar un enchufe en 2026' | Short TikTok/Reels 60s | Viralidad gremio |
| 'Así gestiono 50 clientes siendo autónomo' | Tutorial app 3 min | Demo producto |
| 'Error que me costó €3.000: no tener contrato de mantenimiento' | Historia real YouTube | Pain point Plan Empresa |
| '5 cosas que debes tener en tu presupuesto de fontanería' | Carrusel Instagram | Educación + captación |

| KPI CONTENIDO | OBJETIVO MES 6 |
| --- | --- |
| Piezas publicadas | 150+ |
| Suscriptores YouTube | 2.000+ |
| Seguidores TikTok | 5.000+ |
| Leads orgánicos/semana | 50+ |
| CAC orgánico | < €30 |

4.2 Canal 2: Comunidades de Gremio

- Grupos de Facebook de electricistas y fontaneros (10.000+ miembros cada uno)

- Grupos de WhatsApp de gremios profesionales (entrada natural, no spam)

- Canales de Telegram de distribuidores y proveedores de materiales

- Foros especializados del sector de instalaciones

| TÁCTICA | ACCIÓN |
| --- | --- |
| Ser útil primero | Responder preguntas técnicas de presupuestación durante 2–4 semanas antes de mencionar TradeFlow |
| Demo en vivo | Ofrecer demo gratuita de 15 min a quien pregunte sobre herramientas de gestión |
| Caso de éxito | Compartir historia de instalador que usa TradeFlow con métricas reales |
| Reto de productividad | Lanzar reto: '¿Cuántos presupuestos puedes hacer en 1 hora con TradeFlow?' |

4.3 Canal 3: Referral Engine

El referral es la palanca MÁS poderosa en este vertical. Un instalador satisfecho conoce a 10–20 compañeros. El CAC de referral puede ser 0.

- 'Trae a un compañero instalador y ambos ganan 1 mes gratis'

- Badge 'Instalador verificado TradeFlow' en firmas de presupuestos (viralidad de marca)

- Plantillas de presupuesto compartibles en WhatsApp con branding TradeFlow

- Ranking mensual del gremio: 'Los 10 instaladores más productivos de España'

4.4 Canal 4: Partnerships Institucionales

| PARTNER OBJETIVO | TIPO | ACCESO ESTIMADO | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| CONAIF | Confederación instaladores eléctricos | 65.000+ electricistas | ALTA |
| FENIE | Federación empresas instaladoras | 15.000+ empresas | ALTA |
| Distribuidores Roca/Baxi/Daikin | Co-marketing fabricantes | Base propia instaladores | MEDIA |
| Distribuidores materiales locales | Recomendación a clientes | CAC < €20 | ALTA |
| Colegios profesionales | Credibilidad + acceso | Validación sectorial | MEDIA |

5.  MÉTRICAS CLAVE  —  DASHBOARD DE CONTROL

5.1 North Star Metrics (Las que importan de verdad)

| MÉTRICA NORTH STAR | OBJETIVO | ¿CÓMO MEDIRLA? |
| --- | --- | --- |
| Tiempo hasta primer presupuesto enviado | < 3 minutos | Supabase: timestamp registro → primer envío |
| Retención semana 4 (por cohorte) | > 65% | Cohortes mensuales en Mixpanel/Amplitude |
| Presupuestos enviados / usuario / mes | > 15 | Promedio de actividad mensual por cuenta |
| NPS (Net Promoter Score) | > 50 | Encuesta automática en semana 6 |
| Contratos activos / cliente Plan Empresa | > 3 | KPI específico del plan empresa |

5.2 Objetivos por Hito Temporal

| HITO | MES | CLIENTES | MRR | CHURN | CAC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta cerrada | 1–2 | 20–30 activos | €0–500 | N/A | €0 (outreach manual) |
| PMF inicial | 3–4 | 50 pagando | €2.500 | < 8% | < €50 |
| 100 clientes | 5–6 | 100 | €5.500 | < 6% | < €45 |
| Primer €10K MRR | 8–9 | 200+ | €10.000+ | < 5% | < €40 |
| Seed-ready | 12 | 450+ | €32.000+ | < 4% | < €35 |
| €1M ARR | 18–20 | 1.000+ | €85.000+ | < 3% | < €30 |

5.3 Señales de Alerta (Actuar Inmediatamente)

⚠ ALERTA ROJA: Si la retención semana 4 cae por debajo del 45%, parar el crecimiento y volver a hablar con usuarios antes de cualquier acción de marketing.

- Tiempo al primer presupuesto > 10 minutos → Rediseñar onboarding urgente

- Churn mensual > 8% → Llamar personalmente a los que se van, entender el motivo

- NPS < 20 → El producto tiene un problema fundamental, no un problema de marketing

- CAC > 2x el objetivo → Pausar paid ads, redirigir a contenido orgánico y referral

- Activación (primer presupuesto) < 50% → El onboarding está roto

6.  PLAN OPERATIVO  —  SEMANA A SEMANA (PRIMEROS 90 DÍAS)

Semanas 1–2: Preparación Final

☐  Completar checklist técnico del apartado 2.1

☐  Identificar 30 instaladores reales para beta cerrada (no amigos, no conocidos)

☐  Grabar vídeo de demo de 2 minutos para onboarding

☐  Configurar email de bienvenida y secuencia de activación (días 1, 3, 7)

☐  Abrir perfil YouTube y TikTok con primer vídeo publicado

☐  Configurar Stripe con todos los planes de precio

Semanas 3–4: Beta Cerrada

☐  Invitar a los 30 instaladores personalmente (llamada, no email)

☐  Hacer onboarding 1:1 con cada uno de los 30 (30 min por instalador)

☐  Publicar 6 vídeos (3 YouTube + 3 TikTok)

☐  Recoger feedback con encuesta de 5 preguntas al día 7 y día 14

☐  Iterar producto según los 3 problemas más frecuentes detectados

Semanas 5–8: Primeros Pagos

☐  Lanzar precio de acceso anticipado para los 30 beta → €29–49/mes

☐  Abrir registro público con prueba gratuita de 14 días

☐  Publicar 12 vídeos más (ritmo de 3/semana)

☐  Activar referral: comunicar el programa a los beta users

☐  Contactar primeros 3 grupos de Facebook del sector

☐  Objetivo: 10–20 clientes pagando al final de la semana 8

Semanas 9–12: Aceleración

☐  Llamar personalmente a los primeros 20 clientes: ¿qué mejorarías?

☐  Publicar primer caso de éxito con datos reales (con permiso del cliente)

☐  Contactar CONAIF o primera asociación sectorial para partnership

☐  Objetivo: 50 clientes pagando al final del mes 3

☐  Preparar primera comunicación a inversores (aunque no sea aún el momento de levantar)

7.  PLAN DE EQUIPO  —  QUIÉN Y CUÁNDO CONTRATAR

Regla de oro: No contratar antes de tener Product-Market Fit. El founder-led support en las primeras 100 empresas es la mejor inversión posible.

| FASE | ROL | CUÁNDO | POR QUÉ ESTE PRIMERO |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 (hoy) | Founder(es) | Ahora | Soporte, ventas y producto: todo founder-led |
| Fase 2 (mes 6–9) | Full-Stack Developer | Con €10K+ MRR o pre-seed | Velocidad de producto: el founder no puede codificar y vender a la vez |
| Fase 2 (mes 6–9) | Customer Success / Onboarding | Con 100 clientes activos | Retención: el activo más valioso en este momento |
| Fase 3 (mes 12–15) | Growth Marketer / Creator | Con €30K+ MRR | Escalar el canal de contenido que ya funciona |
| Fase 3 (mes 12–15) | SDR Partnerships | Con €30K+ MRR | Cerrar acuerdos con distribuidores y asociaciones |
| Fase 4 (mes 18–24) | Sales Team (2–3 AEs) | Con €75K+ MRR | Atacar PYMES con Plan Empresa de forma sistemática |

8.  FINANCIERO OPERATIVO  —  COSTES Y RUNWAY

8.1 Costes Mensuales Estimados por Fase

| CATEGORÍA | MES 1–3 (bootstrap) | MES 4–9 (PMF) | MES 10–18 (escala) |
| --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura (Supabase, APIs IA, hosting) | €600–1.200 | €1.500–3.000 | €3.000–8.000 |
| WhatsApp Business API | €100–200 | €300–600 | €800–2.000 |
| Stripe comisiones (1.4% + €0.25) | €0–100 | €100–400 | €400–1.200 |
| Marketing (ads mínimos + herramientas) | €200–400 | €600–1.500 | €3.000–8.000 |
| Equipo (salarios) | €0–1.500 | €3.000–8.000 | €12.000–28.000 |
| Legal / Gestoría / RGPD | €300–500 | €400–700 | €600–1.000 |
| SaaS y herramientas (Intercom, Cal, etc.) | €200–400 | €400–800 | €800–1.500 |
| TOTAL COSTE MENSUAL | €1.400–4.300 | €6.300–15.000 | €20.600–49.700 |

8.2 Runway y Punto de Equilibrio

| ESCENARIO | BREAK-EVEN | ARR EN MES 18 |
| --- | --- | --- |
| Pesimista (bootstrap lento) | Mes 14–16 | €100K–200K |
| Base (contenido + partnerships) | Mes 10–12 | €500K–1M |
| Optimista (viralidad + LATAM) | Mes 7–9 | €2M–5M |

Si en el mes 9 el MRR es inferior a €8.000, revisar urgentemente la estrategia de onboarding y retención antes de invertir más en adquisición.

9.  RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIA

| RIESGO | PROB. | IMPACTO | ACCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Onboarding complejo: el instalador abandona sin enviar el primer presupuesto | ALTA | CRÍTICO | North Star < 3 min. Cero configuración requerida. Onboarding guiado por voz. |
| Churn alto en los primeros 2 meses | MEDIA | ALTO | Llamada personal en día 7 y día 30. Founder-led customer success hasta 200 clientes. |
| CAC más alto de lo esperado con paid ads | MEDIA | MEDIO | No depender de paid en fase 1. Apostar 100% por orgánico y referral primero. |
| Meta cambia políticas de WhatsApp Business API | BAJA | ALTO | Canal de email como alternativa. App nativa como canal principal de comunicación. |
| Competidor grande (Holded, Factorial) lanza feature similar | BAJA | MEDIO | El moat está en la especialización vertical, no en las features genéricas. |
| Dificultad para captar primeros 100 clientes | MEDIA | ALTO | Outreach manual 1:1. Precio muy bajo (€19–29) para eliminar fricción de decisión. |

10.  ESTRATEGIA DE INVERSIÓN  —  CUÁNDO Y CUÁNTO

Recomendación: NO levantar capital ahora. Primero demostrar PMF real con 50–150 clientes pagando y retención > 60% en mes 2. Luego levantar con múltiplos SaaS verticales AI que justifican valoraciones mucho mejores.

10.1 Fases de Financiación

| FASE | INSTRUMENTO | IMPORTE | CUÁNDO (CONDICIONES) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bootstrap | Capital propio / FFF | €0–30K | Ahora: validar PMF y primeros pagos |
| Pre-seed | SAFE o préstamo participativo ENISA | €150K–400K | Con 50–150 clientes + retención validada + CAC claro |
| Seed | Equity round | €500K–1.5M | Con MRR €30K+, equipo 3–5 personas, expansión LATAM |
| Series A | Equity round institucional | €3M–8M | ARR €1M+, NRR > 110%, moat de datos demostrado |

10.2 Fuentes de Capital No Dilutivo (Explorar Primero)

- ENISA (MINECO): préstamos participativos €25K–1.5M para startups tecnológicas

- CDTI: subvenciones y préstamos para I+D+i en IA y digitalización

- Kit Digital: programa de digitalización para PYMES (puede ser cliente y fuente de subvención)

- Innvierte: coinversión pública con fondos privados

- Lanzadera (Juan Roig): aceleradora con capital seed y mentoring

- Wayra (Telefónica): aceleradora con foco en tech y B2B

✓  RESUMEN: LAS 5 PRIORIDADES INMEDIATAS

| # | ACCIÓN | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hablar con 100 instaladores en los próximos 30 días | Validar dolor + ajustar producto + primeros beta users |
| 2 | Lanzar beta cerrada con 20–30 usuarios reales | Primer feedback real, primeros presupuestos enviados |
| 3 | Publicar 12 vídeos en YouTube/TikTok este mes | Primeros leads orgánicos + posicionamiento de marca |
| 4 | Conseguir 10 clientes pagando (aunque sea €19/mes) | Validar disposición de pago + primeros ingresos |
| 5 | Medir obsesivamente el tiempo al primer presupuesto | Iterar onboarding hasta llegar a < 3 minutos |

TradeFlow AI · Guía de Lanzamiento · Mayo 2026 · Documento Operativo Confidencial